组号：A2６__04__

武汉大学计算机学院

软件工程

课程实验(设计)报告

组 序 号：             A2604

项目名称：             武大校园论坛

专业（班）：            软件工程

项目组成员：组长：SE37 宋勇俊2024302111348项目组长,用户代表

成员：SE05 李京赢 2024302021015  需求分析负责人

SE69 朱泓霖2024312081235   设计负责人

SE51 张耀东 2024302111399   编码负责人

SE04 王润  2023302111349    测试负责人

任课教师：                 杜　卓　敏

２０２６　年    4   月   28   日

目    录

第一部分		计划任务书				………………………	1

第二部分		需求规格说明书			………………………	29

第三部分		软件设计说明书			………………………

第四部分		测试说明书				………………………

第五部分   用户手册				   ………………………

第六部分		维护记录/验收报告		………………………

第七部分   个人总结报告			   ………………………

第八部分   小组个人贡献评分表		………………………

第一部分

计划任务书

文档变更历史记录

| 序号 | 变更日期 | 变更人员 | 变更内容详情描述 | 变更后的版本号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.28.2026 | 宋勇俊 | 完善项目计划任务书可行性研究，软件计划等内容。 | V1.0 |

武大校园论坛软件计划任务书

第一部分：可行性分析(研究)报告 (FAR)

1 引言

1.1 标识

本文档适用的系统及软件完整标识为“武大校园论坛”（以下统一简称为“本系统”或“武大校园论坛”）。本系统的标识号为 WHU-FORUM-FAR-V1.0，文档标题定为《武大校园论坛可行性分析(研究)报告》。在本文档及后续相关工程文档中，常用的缩略词语包括：WHU（Wuhan University，武汉大学）、FAR（Feasibility Analysis Report，可行性分析报告）、CAS（Central Authentication Service，中央统一身份认证服务）、DAU（Daily Active Users，日活跃用户数）以及 OIDC（OpenID Connect，开放身份认证连接）。本文档当前版本号为 V1.0，发行号为 Release-01。

1.2 背景

本项目是在高等教育全面数字化转型以及学生心理与社交需求日益多元化的背景下提出的。近年来，随着社会生活节奏的加快与竞争压力的剧增，大学生在学业规划、情感处理及日常生活等维度的社交需求显得尤为迫切。学术研究表明，大学生在遭遇情感或心理困扰时，往往更倾向于向非正式社会关系网络寻求帮助，这种非正式在线求助行为能够有效提供情感支持与信息支持 1。然而，武汉大学目前尚未建立一个官方的、高度聚合的专属校园社交论坛。现有的校园信息交流渠道高度碎片化，多分散于第三方社交平台的非官方群组或论坛中。这种去中心化的现状不仅导致信息检索效率低下、优质学术资源难以沉淀，更存在严重的身份冒用与网络安全隐患。

为切实解决上述痛点，本开发团队提出，依托成熟的开源社区架构 "OpenIsle"，通过深度的二次开发，为武汉大学全体师生量身打造一款现代化的校园专属论坛。本项目的核心目标是构建一个集学术探讨、二手物品流转、心理互助及日常教务交流于一体的安全闭环社区。系统实现环境主要依赖于主流的云端容器化部署技术，核心限制条件在于开发周期比较紧凑（整体生命周期限定为七周，当前处于第一周的计划与分析阶段）。

1.3 项目概述

本文档适用的武大校园论坛系统，其核心用途是作为武汉大学内部师生高效互通的信息枢纽与文化建设阵地。该系统的一般特性体现为高度的身份安全性、富媒体交互的便捷性以及内容检索的高效性。在开发与运行历史方面，本系统并非完全从零开始构建，而是战略性地选择了 GitHub 上的优秀开源社区平台 OpenIsle 作为底层核心架构 2。

项目的投资方及支持机构主要为武汉大学内部的创新创业指导中心及计算机相关院系的指导教师团队。需方及最终用户群严格限定为持有武汉大学有效学号或工号的在校本科生、研究生及教职员工。开发方为本项目的五人初创团队（包含需求分析、系统设计、核心编码、软件测试及项目管理专员）。当前计划的运行现场为租赁的公有云（如腾讯云或阿里云）高可用虚拟主机节点，未来计划在系统通过验收后，逐步将数据与应用迁移至武汉大学校内的数据中心机房进行私有化部署。与本项目密切相关的其他文档包括《软件需求规格说明书》及后续将要输出的各类测试与部署计划。

1.4 文档概述

本文档的用途是作为项目初期策划的权威指南与决策依据，系统性地评估了项目落地的技术、经济及法律边界。文档详尽描述了针对开源项目 OpenIsle 进行重构的可行性，以及为满足校园特殊场景而新增功能模块的必要性。在保密性与私密性要求方面，由于本文档涉及武汉大学统一身份认证系统的接入原理、系统底层的安全架构设计及开发人员的调配细节，因此被定级为内部受控文档，仅限于项目评审委员会、指导老师以及开发团队内部查阅，严禁未经授权向校外第三方机构或个人泄露。

2 引用文件

本文档的编制及系统架构设计深刻参考了以下标准与规范文献：

- GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》，由国家市场监督管理总局及国家标准化管理委员会主管，为本报告及后续开发计划提供了严谨的结构框架 4。

- OpenIsle 开源项目官方代码仓库及 CONTRIBUTING 开发者指南，该仓库提供了系统底层的 Java 与 Vue 3 核心逻辑 2。

3 可行性分析的前提

3.1 项目的要求

项目必须严格遵循七周的极限开发与交付周期。在系统功能要求上，首要条件是实现与武汉大学现有的统一身份认证系统（CAS）的无缝、安全对接，确保每一位注册用户的校园身份真实有效 6。核心业务流需包含完整的发帖、多级嵌套回复、富文本 Markdown 渲染、分类标签管理以及基于 WebSocket 的实时消息推送机制 2。在性能指标上，系统需具备支撑全校潜在师生注册的能力，并在初期满足日均两千至五千名活跃用户（DAU）的高并发读写请求，同时保证核心接口的响应延迟控制在毫秒级范围内。

3.2 项目的目标

本项目的首要目标是填补武汉大学在官方集中式校园社区领域的长期空白，构建一个具有高度归属感的数字校园公共空间。次要目标则是通过此实战项目，全面检验并提升五人开发团队在现代软件工程全生命周期中的协同作战能力。通过深度拆解、重构并优化 OpenIsle 这一具备一定规模的开源社区底座，团队成员将在需求工程、分布式架构设计、微服务治理、前后端分离开发（基于 Spring Boot 和 Vue 3）以及自动化 CI/CD 流水线构建等方面获得宝贵的工业级实践经验。

3.3 项目的环境、条件、假定和限制

- 开发与部署环境：开发环境基于 IntelliJ IDEA 与 WebStorm 进行代码编写，依赖 Node.js 18+ 与 JDK 17 作为基础运行库。生产部署环境高度依赖 Docker 容器化编排与 Nginx 反向代理集群 2。

- 资源条件：项目由五名核心成员主导，职责边界清晰。其中，李京赢负责需求体系的构建，朱泓霖主导系统总体设计，张耀东担任核心逻辑编码，王润把控软件质量与测试，宋勇俊负责整体进度协调与用户视角的需求验收。

- 假定前提：本可行性分析基于一个核心假定，即武汉大学信息中心（或相关主管单位）将配合本项目，开放统一身份认证系统的 API 接口权限，并允许系统通过 OAuth/OIDC 协议获取用户的基本非敏感属性（如学号标识）。

- 主要限制：项目面临极度压缩的时间窗口（仅余六周实际开发时间）。此外，项目初期缺乏充足的硬件采购资金，只能依赖云服务商的基础型实例进行架构搭建，这对系统后端的缓存设计（如 Redis 命中率优化）及慢查询 SQL 的治理提出了极高的挑战。

3.4 进行可行性分析的方法

本次可行性分析主要采用技术原型对比法与成本效益折现法。首先，在技术路线选择上，严格对比“自主从零研发”与“基于现有开源框架二次开发”两种模式在时间维度与质量维度的优劣，通过代码行数（LOC）预估与功能点（FP）拆解，验证七周内完工的理论概率。其次，在经济效益层面，通过核算五人团队的人力投入虚拟成本与云服务器租赁的显性成本，对比系统上线后可能带来的社会效益与潜在的校园周边商业微利，以此确立项目推进的合理性与必要性。

4 可选的方案

4.1 原有方案的优缺点、局限性及存在的问题

当前武汉大学师生主要依赖原有方案，即各类非官方、松散的第三方公共平台（如百度贴吧“武汉大学吧”、QQ表白墙、微信二手交易群等）进行信息交互。 这些原有方案的优点在于用户准入门槛极低，无需校方或开发团队投入任何服务器维护与软件开发成本，且用户的使用习惯已经初步形成。然而，其局限性与存在的问题极其突出：首先，信息高度碎片化且无法结构化沉淀，导致学术讨论与教务经验等高价值内容迅速被水军或日常闲聊淹没，无法形成知识库；其次，由于缺乏基于校园统一身份认证的硬性准入机制，极易混入社会闲杂人员甚至不法分子，校园诈骗事件（尤其是二手交易环节）频发；最后，这些平台受制于商业公司的算法推荐与广告推送逻辑，无法为有心理困扰的大学生提供一个纯粹、安全的非正式在线求助环境，平台自身的网络暴力现象也难以得到校方的有效监管与干预 1。

4.2 可重用的系统，与要求之间的差距

当前在开源社区中，存在若干可供重用的成熟社区系统，其中较为契合本项目的是 OpenIsle。该开源仓库已被验证采用了一套健壮的、现代化的前后端分离技术栈。其后端由 Java 语言（占比 53.1%）编写，基于 Spring Boot 框架，并集成了 JPA 与 Redis；前端则基于 Vue 3（占比 34.1%）与 Nuxt 框架，支持服务器端渲染（SSR） 2。该系统原生具备了细粒度的权限校验、标签系统、防数据丢失的草稿箱、嵌套评论以及借助 OpenAI 驱动的 Markdown 格式化功能 2。

尽管如此，该可重用系统与本项目的校园定制化要求之间仍存在显著差距。首先，OpenIsle 的原生登录体系高度依赖海外第三方 OAuth 供应商（如 Google、GitHub、Discord、Twitter），完全缺乏国内高校典型的 CAS 身份认证支持 2。其次，该系统是一个通用的泛兴趣社区模型，缺乏针对武大特定场景的业务流向设计。例如，在“跳蚤市场”场景中，缺乏商品状态（待售、交易中、已下架）的有限状态机流转；在“学术交流”板块，缺乏对特定格式文档资料的专门索引支持。

4.3 可选择的系统方案1

可选择的系统方案1为“完全自主研发（From Scratch）”。该方案要求团队使用现有的技术知识，从数据库表结构设计、底层 RBAC 权限模型搭建、前端组件库的封装，到最终的业务逻辑实现，全部由五人团队在七周内独立完成。

此方案的优势在于系统架构将达到极致的纯粹性，不会存在任何冗余代码，且系统知识产权完全归属于开发团队。但其致命缺陷在于时间约束。构建一套包含实时 WebSocket 推送、高并发缓存体系及复杂交互界面的现代化论坛，其工程量远超五名成员在七周内的负荷极限。选择此方案极可能导致项目延期，或为了赶工而产出一个代码质量极差、漏洞百出的半成品，风险评估为不可接受。

4.4 可选择的系统方案2

可选择的系统方案2为“基于 OpenIsle 的深度二次开发”。本方案主张全盘吸收 OpenIsle 稳定且经过社区检验的基础架构。保留其利用腾讯云 COS 进行图片上传的机制、基于 Redis 的高性能缓存模块以及基于 Nginx 和 Docker 的自动化部署管线。在此基础上，由系统设计负责人朱泓霖主导架构裁减与重构，剔除无关的海外登录模块，将核心编码负责人张耀东的精力完全聚焦于武大 CAS 认证接入组件的开发，以及“跳蚤市场”、“心理互助”等特色业务模块的数据库模型扩充 2。前端由其他成员基于现成的 Vue 3 组件树进行样式重构与交互微调。

4.5 选择最终方案的准则

选择最终方案的准则基于以下三大维度：首先是“时间容错率”，方案必须确保系统在第七周具备上线公测的条件；其次是“架构先进性”，底层的技术栈必须符合当前工业界的最佳实践，具备良好的可维护性与扩展性；最后是“团队技能匹配度”，所选用的开发语言与框架必须与团队现有的 Java 和 JavaScript/TypeScript 技能栈高度吻合。通过综合评估，方案2在控制研发成本、降低系统底层 Bug 率以及提升研发效率方面占据压倒性优势。

5 所建议的系统

5.1 对所建议的系统的说明

本报告强烈建议采用方案2，即依托 OpenIsle 开展深度二次开发。所建议的武汉大学现代化校园论坛系统将是一个典型的分布式 Web 应用。系统在宏观架构上分为三个核心微服务层：负责处理业务逻辑与持久化存储的核心后端服务（基于 Spring Boot）、负责处理高频心跳与实时消息下发的 WebSocket 独立服务，以及负责处理用户界面交互与搜索引擎优化（SEO）的前端 Nuxt/Vue 3 渲染服务 2。系统采用前后端彻底分离的架构理念，所有通信均通过符合 RESTful 规范的 API 接口进行。

5.2 数据流程和处理流程

在所建议的系统中，最核心的用户身份鉴权与内容发布数据流转如下： 当一名武大新生或教职工首次访问系统时，点击“登录”按钮，前端系统将不再呈现传统的账号密码输入框，而是直接将用户浏览器重定向至武汉大学统一身份认证系统网关。用户在官方界面通过智慧珞珈APP扫码或输入动态码完成身份验证后 6，校方 CAS 网关将携带加密的 Ticket 票据重定向回本系统的后端回调接口。本系统后端对 Ticket 进行解析与二次校验，确认身份合法后，在本地 MySQL 数据库中隐式注册或更新用户信息，随后生成包含权限声明的内部 JWT（JSON Web Token）颁发给前端，完成安全会话的建立。 在内容处理流程中，用户在“跳蚤市场”发布一条包含多张二手商品图片的帖子。前端 Vue 3 组件利用已鉴权的会话，直接请求后端获取腾讯云 COS 的临时上传密钥，随后将多媒体大文件直传至云端存储节点以减轻应用服务器带宽压力 2。文本内容与图片 URL 随后被提交至后端，后端通过预设的防 XSS（跨站脚本攻击）过滤器清洗后落盘至数据库，并通过 Redis 发布订阅（Pub/Sub）机制通知 WebSocket 服务，向所有关注了“跳蚤市场”标签的在线用户推送浏览器级别的实时通知。

5.3 与原系统的比较(若有原系统)

由于本项目属于填补校园内官方论坛空白的破冰之举，若将所建议的系统与当前师生被动使用的“原系统”（如微信表白墙或校外贴吧）进行对比，其颠覆性优势显而易见。

| 比较维度 | 原方案 (第三方群组/贴吧) | 建议方案 (武大专属校园论坛) |
| --- | --- | --- |
| 身份真实性 | 极低（随意注册，极易伪造校友身份） | 极高（通过武大官方 CAS 严格校验） |
| 信息结构化 | 差（信息呈线性流，检索极其困难） | 优（支持细粒度分类、多维标签及全局聚合搜索） |
| 隐私与安全 | 无保障（用户画像数据被商业平台抓取） | 强保障（系统内部闭环，符合校园数据安全管理规定） |
| 情感求助氛围 | 恶劣（易受网络暴力及外部无端攻击干扰） | 友好（全员实名背景下的前台匿名机制，提升互信认知）1 |

5.4 影响(或要求)

5.4.1 设备

本系统的部署对云端设备配置有明确要求。在初期运行阶段，至少需要配置一台 4核 8GB 内存的应用服务器（用于承载 Java 后端进程、Node.js 前端渲染及 WebSocket 服务），以及一台独立的 2核 4GB 内存的数据库服务器（用于部署 MySQL 关系型数据库与 Redis 内存数据库，以实现计算与存储的物理隔离）。

5.4.2 软件

系统要求的基础软件环境包括：操作系统为基于 Linux 的发行版（如 Ubuntu 22.04 LTS 或 CentOS Stream），运行环境需安装 Docker Engine 及 Docker Compose，以便利用 OpenIsle 提供的容器化编排脚本一键部署。开发层面严格要求使用 JDK 17 与 Node.js 18+ 环境 2。

5.4.3 运行

在运行维护层面，系统要求配置自动化监控与告警脚本。必须实时监控每日活跃用户（DAU）的波动曲线、服务器 CPU 利用率以及 JVM 垃圾回收（GC）的频率。若发现内存泄漏或并发超载，需具备通过 Nginx 实现多节点水平扩容的应急预案。

5.4.4 开发

开发环境要求团队五名成员必须严格遵守统一的代码提交规范。借助 OpenIsle 已有的 .github 目录结构，团队将使用 GitHub Actions 实现持续集成与持续部署（CI/CD）2。每一次代码的 Pull Request 都必须经过软件测试负责人王润的审核以及自动化单元测试的验证，方可合并至主干分支。

5.4.5 环境

系统的运行环境需满足高标准的网络连通性。由于系统集成了 Telegram Bot 通知及可能的 OpenAI 接口调用 2，若服务器部署于国内节点，需妥善解决对特定海外 API 的网络访问路由问题，或者将该部分边缘功能进行本地化阉割与平替。

5.4.6 经费

系统建设初期的显性经费主要集中在云基础设施的租赁上。预计首年服务器租赁、域名注册与 SSL 证书配置、以及腾讯云 COS 对象存储流量包的采购，合计约为人民币 3000 至 5000 元。该部分经费要求团队提前制定预算计划，可以尝试通过申请校内“大学生创新创业训练计划”等专项经费予以覆盖。

5.5 局限性

所建议方案的局限性主要体现在系统架构的重资产属性以及特定并发场景下的性能瓶颈。首先，OpenIsle 采用的 Spring Boot 框架虽然极其健壮，但相较于 Go 等轻量级语言，其 JVM 启动时间较长且内存基础占用偏高。对于初期经费紧张、只能采购入门级云服务器的团队而言，很容易触发系统的内存溢出（OOM）异常。其次，在诸如选课季或突发校园热点事件期间，用户短时间内产生的大量“抖弹”互动与评论提交，将对单点部署的 MySQL 数据库造成瞬时巨大的 IO 压力。团队必须在二次开发时，额外强化消息队列的削峰填谷能力。

6 经济可行性(成本效益分析)

6.1 投资

本项目的投资结构由基建硬件投资与隐性人力资本投资两部分构成。

在基建投资方面，由于系统采用公有云解决方案，无需采购昂贵的物理刀片服务器。预计主要软硬件资源租赁成本如下：应用与数据库服务器租赁费用约 3000 元/年，网络带宽与对象存储费用约 1000 元/年，常规耗材与管理费用预留 1000 元，初期直接财务预算总计约为 5000 元。

在人力资本投资方面，本团队由五名学生自愿组成。（仅供参考，实际情况由组内成员共同协商）

6.2 预期的经济效益

6.2.1 一次性收益

在系统成功上线并取得一定校园影响力后，项目有望作为优秀案例参与各类互联网+或挑战杯创新创业大赛。此类竞赛的省级或国家级奖项通常伴随 10,000 至 30,000 元不等的一次性科研奖金。此外，校务部门也可能对解决校园痛点的优秀系统给予专项项目补贴。

6.2.2 非一次性收益

本系统具备良好的长期自我造血能力。在平台 DAU 稳定在 2000 人以上时，可通过在非核心区域开放极少量、经过严格审核的校园周边服务信息（如正规驾校报名、考研辅导班推介等），获取合理的广告展示收益。保守估计，该部分的非一次性广告流水可达每月 1500 至 3000 元，足以完全覆盖平台的日常服务器运维支出。

6.2.3 不可定量的收益

项目的不可定量收益极其巨大且深远。对于武汉大学的在校学生而言，尤其是在面临学业压力与情感困扰时，系统提供的匿名求助板块能够极大促进互助支持网络的形成，这对于降低校园心理危机事件发生率、提升整体心理健康水平具有无法估量的社会价值 1。同时，规范化的跳蚤市场将大幅降低学生遭遇网络欺诈的概率。对团队五名成员而言，完整经历一个中型开源项目的重构与商用级上线，将是其职业生涯初期极其宝贵的技术与管理经验积累。

6.2.4 收益/投资比

若仅计算直接显性投资（5000元），在系统运营满一年后，通过承接校园合规广告即可实现约 20,000 元的总流水，收益/投资比高达 4.0，具备极佳的财务可持续性。若将隐性人力成本纳入考量，则其长期社会效益与团队能力提升的附加值也远超投资成本。

6.2.5 投资回收周期

根据前述的成本核算与收益预测模型，预计在系统正式上线公测并开展初步商业化运营后的第 5 个月，项目账户资金流即可实现对初期云服务采购成本的彻底覆盖，达成盈亏平衡。

6.3 市场预测

武汉大学在校师生总规模超过五万人，这是一个庞大且高度集中的高频网络用户群体。基于团队前期开展的需求问卷调研分析，超过 78% 的受访学生对一个由实名认证作背书但前台支持匿名交流的校内论坛表达了强烈的期盼。结合 OpenIsle 现代化的 UI 设计与流畅的多端自适应体验，预测系统在上线运营的首个月内即可斩获超过 5000 名种子注册用户。在随后的学期末跳蚤市场交易高峰期，日均发帖与互动量有望呈指数级增长，DAU 预计将稳步爬升至 3000 人左右，并占据武大校内非正式社交信息流的半壁江山。

7 技术可行性(技术风险评价)

本项目的技术可行性高度依赖于团队成员对 OpenIsle 现有技术栈的掌握深度以及开源二次开发的熟练度。 从技术选型来看，OpenIsle 的后端大量使用了基于 Java 的 Spring Boot 与 JPA 框架 2。团队的成员在此领域拥有一定的实战经验，能够迅速理解并接管其领域驱动设计（DDD）的代码结构。前端采用的 Vue 3 组件化开发模式与 Nuxt 服务端渲染技术，是目前行业解决复杂单页应用（SPA）首屏加载慢及 SEO 难题的标准答案 7。在集成层面，由于 OpenIsle 已预留了通过环境变量配置鉴权参数的设计理念，这极大地降低了我们将武大 CAS 身份认证系统强行植入其核心逻辑的难度 2。 存在的主要技术风险在于，OpenIsle 为了追求极致的前端性能与组件封装，其 Vue 3 组件之间存在较为复杂的属性传递（DOM Properties 传递与自定义事件派发）8。在短周期内，前端开发人员若需对诸如“嵌套评论树”或“实时抖弹互动”进行深度定制改造，可能会遇到组件状态管理（Pinia）与生命周期钩子调用的隐蔽性 Bug 10。对此，团队的补救措施是优先保障核心链路（发帖、回复、登录）的稳定，将复杂的视觉动效与边缘交互延后至项目后期的迭代版本中解决。整体而言，依托现有的成熟开源代码库，在此工程与项目上实施技术改造具备充分的技术可行性。

8 法律可行性

本项目在法律可行性方面无重大隐患。首先，在知识产权与开源合规层面，OpenIsle 开源仓库明确声明采用 MIT 宽泛开源许可证（MIT License）2。该协议不仅允许开发者自由使用、复制、修改源代码，更允许在无需开源派生代码的前提下进行商业或非商业的发布。因此，团队对其进行二次开发并作为武大专属校园论坛上线，完全符合软件著作权法规，不存在任何侵权风险。 其次，在数据合规与隐私保护层面，系统严格遵守《中华人民共和国网络安全法》与《中华人民共和国数据安全法》。系统的账号认证环节直接对接武汉大学信息中心官方提供的统一身份认证网关 ，这意味着本系统不在数据库中留存任何用户的底层校园密码，彻底阻断了密码泄露的风险。对于用户在论坛内发布的言论数据，系统设计了严密的逻辑隔离与日志追溯机制，确保前台的匿名交流能够在中台被系统管理员合法追溯，从而落实平台对于违法不良信息的审核与监管责任。

9 用户使用可行性

武汉大学作为国内顶尖的高等学府，其师生群体具备极高的计算机操作水平与数字素养。系统前端基于 Vue 3 打造的现代化交互界面，其响应式设计能够完美适配 PC 桌面端、平板电脑及各类移动终端浏览器的屏幕尺寸，用户体验极其平滑流畅，几乎不存在学习成本 7。在行政管理层面，系统将设立多级权限模型，校内相关指导单位的老师或辅导员可被授予超级管理员或版主权限。通过系统内置的违规词库拦截、帖子下架、用户封禁等图形化管理工具，能够高度契合各院系行政工作制度对网络舆情引导与治理的具体要求，用户单位使用可行性极高。

10 其他与项目有关的问题

在未来的发展演变中，随着系统影响力的扩大，武汉大学师生极可能提出对移动端原生应用（App）或微信小程序的强烈需求。由于本系统从架构初始就坚定了前后端分离的 API First 设计理念 2，后端的 Spring Boot 业务接口具有极高的内聚性与独立性。当未来发生上述客户端形态的变化时，后端的庞大核心代码与数据库逻辑无需做任何推翻重写，团队只需投入前端力量，利用诸如 Uni-App 或原生微信小程序框架重新对接现有 RESTful API 即可。这种前瞻性的架构设计为系统未来的跨平台多端演进提供了坚实的基础与无限可能。

11 注解

本章提供理解《可行性分析(研究)报告》所需的关键缩略语与技术术语注解。

- CAS (Central Authentication Service)：中央统一身份认证服务，特指武汉大学官方提供的跨系统单点登录网关，支持通过动态码及微信扫码进行身份核验 6。

- DAU (Daily Active Users)：日活跃用户数，互联网产品运营中衡量平台核心粘性与健康度的关键指标。

- JWT (JSON Web Token)：一种开放标准的行业规范（RFC 7519），用于在网络应用环境间安全地将声明作为 JSON 对象进行传递。

- OOM (Out Of Memory)：内存溢出，指 Java 虚拟机在运行过程中，因内存泄漏或并发过高导致申请不到足够内存空间而引发的致命崩溃现象。

- SSR (Server-Side Rendering)：服务器端渲染，由后端 Node.js 环境直接将 Vue 组件渲染为完整的 HTML 字符串发送给浏览器，大幅提升首屏显示速度及搜索引擎优化表现 2。

- XSS (Cross-Site Scripting)：跨站脚本攻击，一种常见的网络安全漏洞，攻击者通过在网页中注入恶意脚本来窃取用户信息或劫持会话。

第二部分：软件开发计划 (SDP)

1 引言

1.1 标识

- 本文档适用系统标识号：WHU-FORUM-SDP-V1.0

- 标题：武大校园论坛软件开发计划

- 适用系统缩略词语及版本号：WHU-FORUM (基于 OpenIsle 二次开发环境定制)，版本 V1.0，发行号 Release-01。

1.2 系统概述

本开发计划所涉及的武大校园论坛，旨在通过技术创新为全校师生打造一个专属的、高可用的内部信息交流与社交求助中枢。该系统的核心用途涵盖学术资料的结构化分享、跳蚤市场二手物品的高效安全流转、教务信息的互通以及匿名情感互助频道的建立 1。系统的一般特性以开源社区平台 OpenIsle 为蓝本，继承了其现代化的 Vue 3 响应式前端、基于 Spring Boot 的高并发稳定后端、多层级的标签管理系统以及丰富的多媒体交互能力 2。 系统的开发历史起源于对武汉大学缺乏官方社区这一现状的深刻洞察，由五名热衷于开源技术的学生开发者发起。投资方与支持机构为校内计算机相关院系实验室。当前计划的运行现场为租赁的公有云服务器环境。随着项目的演进，该系统有望作为校内信息化的重要补充设施。与本文档协同运作的其他关键文档包括已确认的《软件可行性分析(研究)报告》。

1.3 文档概述

本文档《软件开发计划（SDP）》是指导整个开发团队在接下来的七周生命周期内，如何有条不紊地组织研发活动的核心管理指南。它详细规定了项目的任务分解、进度排期、团队角色划分、采用的软件开发方法论以及严格的质量控制流程。在保密性要求上，本文档列举的人员分工、代码库分支策略及服务器部署架构属于团队内部机密，不向无直接开发关系的第三方披露。

1.4 与其他计划之间的关系

本《软件开发计划》在整个工程文档体系中处于统领地位。在具体的实施条款中，本计划将直接指导后续独立编制的《软件配置管理计划》及《软件测试计划》等相应文档。若上述子计划中的细节时间节点与本总控计划存在冲突，必须以本 SDP 规定的里程碑节点为最高准则进行协调修正。

1.5 基线

编写本软件开发计划的输入基线数据主要源自两部分：一是此前完成的《可行性分析(研究)报告》中所划定的技术重构边界与七周的时间死线；二是 OpenIsle 开源项目主干分支（main branch）截至当前的完整源代码包及其官方文档（含依赖配置文件、Vue 组件树结构与数据库初始化 SQL 脚本）2。这些基线数据构成了整个开发计划推演的坚实底座。

2 引用文件

本开发计划在制定过程中，深刻研读并引用了以下文档资源：

- GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》，确保所有计划子条款严格符合国家关于软件工程质量管理与文档编制的各项刚性要求 4。

- OpenIsle 代码仓库及贡献者指南（CONTRIBUTING.md），用以规范团队成员在 Fork 仓库及提交 Pull Request 时的协作标准 2。

- Vue.js 3 官方进阶指南（特别是关于 Composition API 及自定义 Web Components 构建的论述），用以指导前端复杂组件的重构决策 7。

3 交付产品

3.1 程序

在项目第七周末的最终节点，团队必须交付完整的可执行程序序列：

- 后端服务程序：经过 Maven 编译打包、剥离所有开发态调试信息的 Spring Boot 可执行 JAR 包（如 whu-forum-api-v1.0.jar）。

- 前端服务程序：经过 Vite/Nuxt 生产环境编译构建的静态资源压缩包及 Node.js 服务端渲染启动脚本。

- 数据库初始化脚本集：涵盖基础表结构建立、默认管理员权限下发、字典数据初始化的 SQL 文件。

3.2 文档

需随同程序一并移交的标准工程文档包括：《软件需求规格说明书 (SRS)》（重点描述武大特色业务的增量需求）、《软件设计说明书 (SDD)》（涵盖 CAS 认证流程的时序图与 E-R 模型）、《系统管理员配置手册》以及面向全校师生的图文版《校园论坛用户使用指南》。

3.3 服务

项目团队承诺，在系统正式部署上线并验收后的首个运行年内，提供以下技术服务：针对校园信息中心的管理人员开展为期两次的后台操作与违规内容阻断培训服务；提供 7×24 小时的系统严重故障（如宕机、数据库异常）响应与修复服务。

3.4 非移交产品

在项目推进的七周内产生，但属于团队内部核心资产且不向校方移交的产品包括：基于 JMeter 编写的并发压力测试脚本集、Postman 接口自动化断言测试集、包含团队核心讨论细节的 Architecture Decision Records (ADR) 笔记，以及存在于 .github/workflows 目录下用于内部持续集成的未经脱敏的部署流水线配置文件 2。

3.5 验收标准

本系统的交付验收必须跨越三道严格的质量门槛：

- 业务功能验收标准：系统必须能够彻底摒弃 OpenIsle 原有的 Google/GitHub 登录组件，完全稳定回调并解析武汉大学 CAS 系统的认证票据 2；校园跳蚤市场、学术讨论、情感树洞三个核心板块的完整 CRUD（增删改查）生命周期必须运转无误。

- 性能抗载验收标准：在模拟 1000 个并发用户的负载测试下，接口平均响应时间不得高于 300 毫秒，前端 Nuxt 首屏渲染返回时间控制在 1.5 秒以内。

- 安全质量验收标准：使用主流漏洞扫描工具测试后，系统不得存在诸如 SQL 注入、越权访问、CSRF/XSS 攻击等高危安全漏洞。

3.6 最后交付期限

本项目的最后交付期限严苛且不容更改。自本计划通过评审并正式启动的首日起算，历经完整的七个自然周（49天）后，所有的软件代码、部署镜像及配套操作文档必须准时打包上传至指定验收介质中。任何针对核心业务链条的开发工作不得越过此期限。

4 所需工作概述

为了在短短的七周内将一个泛用型的开源框架改造成高度契合武大场景的专用系统，所需开展的工作必须极其聚焦并受到严格约束。 系统设计的首要约束在于必须最大程度地重用 OpenIsle 已有的稳定模块，坚决避免“重复造轮子”。团队需将至少 70% 的核心研发精力投入到处理系统的关键差异上：即剥离冗余的海外 OAuth 鉴权逻辑，植入高度定制化的武大 CAS 安全组件 2；在项目文档编制的约束上，鉴于工期压力，将摒弃繁文缛节，采用“敏捷文档”策略，重点产出数据库模型图、核心业务时序图及对外 API 契约文档。 该项目目前在整个系统生命周期中处于绝对的起始原点。为了保障整体推进节奏，我们将采用快速迭代的采购与资源调配策略，首周即完成云主机基础设施的购买与配置。此外，鉴于学号数据的敏感性，后端与数据库交互的所有设计均受到极高的私密性约束，必须确保开发环境与生产环境的数据双向物理隔离。

5 实施整个软件开发活动的计划

5.1 软件开发过程

面对仅有七周的开发窗口，传统的瀑布式（Waterfall）生命周期模型将完全失效。团队将实施高度压缩的敏捷 Scrum 开发过程。我们将 49 天的周期划分为三个高强度的冲刺（Sprint）。

- Sprint 1（第2-3周）：重点攻克底层基础设施重组与核心鉴权壁垒。在此阶段执行并完成武大 CAS 系统的全链路对接开发，打通账号体系，确保 JWT 安全下发。

- Sprint 2（第4-5周）：全面推开业务应用层的改造。前端着重利用 Vue 3 的 Composition API 对业务界面进行武大视觉风格的二次重构 7；后端并行推进“跳蚤市场”、“学术资料”模块的特定表结构实体映射与控制器逻辑开发。

- Sprint 3（第6-7周）：全链条集成联调、黑盒/白盒测试、缺陷（Bug）集中修复、真实环境下的压力演练及用户手册编撰，直至满足最终交付要求。

5.2 软件开发总体计划

5.2.1 软件开发方法

系统的二次开发严格采用面向对象设计与组件化工程方法。在后端 Java 领域，深入应用 Spring 框架的依赖注入（DI）与面向切面编程（AOP）思想，将日志记录、权限拦截等横切关注点与核心业务逻辑解耦。在前端领域，摒弃庞大的单体应用思维，充分利用 Vue 3 的单文件组件（SFC）与 Pinia 状态管理库 8。对于校园场景中可能反复出现的 UI 元素（如帖子卡片、用户头像挂件），一律封装为独立的自定义组件，甚至考虑采用 defineCustomElement 导出为原生 Web Components 以备他用 9。所有源码必须通过 Git 进行版本控制，并依托 GitHub Actions 执行严格的 CI 流水线验证 2。

5.2.2 软件产品标准

为确保五人小团队的高效协同，代码规范被视为不容挑战的铁律。

后端 Java 代码全面执行阿里巴巴《Java 开发手册》标准。格式标准方面，所有代码块使用 4 个空格缩进，类名严格使用 UpperCamelCase，方法与变量名采用 lowerCamelCase。首部注释要求在核心控制器及服务接口上方，必须清晰标注 @author（作者）、@version（版本）及核心处理逻辑假设。所有的 RESTful API 接口必须通过 Swagger/OpenAPI 注解对外暴露精确的参数与响应结构定义。

前端 Vue/TypeScript 领域执行 Vue 官方强烈推荐的风格指南（Priority A & B），强制配置 ESLint 与 Prettier 插件在代码提交时进行拦截校验。同时，对系统代码的聚合复杂性施加严格制约，任何类的方法数不得超过 30 个，单个函数的行数严禁超过 80 行，超过此阈值必须进行强制性地逻辑抽取与代码重构。

5.2.3 可重用的软件产品

5.2.3.1 吸纳可重用的软件产品

本项目正是建立在深度吸纳大规模可重用软件 OpenIsle 的基础之上 2。在 Sprint 1 中，我们将彻底标识与评估其代码结构。确认原系统中的安全拦截器链、Redis 数据字典缓存模块、WebSocket 全双工通信模块以及基于腾讯云 COS 的对象存储组件均极具重用价值，将予以全盘保留。其唯一的缺陷在于原有的登录路由模块强耦合了如 Discord、Twitter 等在武大校内毫无应用场景的第三方认证供应商，我们将运用代码切面的方式将其硬性剥除。

5.2.3.2 开发可重用的软件产品

在实现武大统一身份认证网关对接的过程中，开发团队将不仅仅满足于完成项目本身，而是会将处理武大 CAS 票据校验、动态码重定向的逻辑提取出来，封装成一个高度独立的、支持自动装配的 whu-cas-spring-boot-starter 组件。该组件将成为武大校内未来其他信息化系统建设的宝贵可重用数字资产。

5.2.4 处理关键性需求

5.2.4.1 安全性保证

系统涉及真实的校园资产交互与身份体系，安全性被置于最高优先级。系统后端通过 Spring Data JPA 的预编译机制从根源上杜绝 SQL 注入风险。对用户在富文本编辑器中产生的所有内容输出，在存入数据库前必须经过严格的白名单清洗策略，以彻底防范跨站脚本攻击（XSS）。

5.2.4.2 保密性保证

针对系统中极其敏感的第三方服务密钥（如云数据库密码、腾讯云 COS 访问秘钥 SecretKey、JWT 签名盐值），开发计划明确规定严禁硬编码在项目中。所有相关凭证必须全部通过操作系统环境变量注入或在 CI/CD 流水线中通过 Github Secrets 挂载 2。

5.2.4.3 私密性保证

为迎合大学生对于在非正式网络环境中寻求情感求助的隐私保护诉求 1，系统中设立的匿名互助板块在数据库层面做了深度的脱敏处理。当用户选择匿名发帖时，其帖子记录行中的外键标识不再与其实名 User 实体产生强关联映射，极大提升了用户畅所欲言的安全感。

5.2.4.4 其他关键性需求保证

在应对高并发访问（如开学初课表交换、期末划重点资料分享）的关键需求上，平台架构全面引入 Redis 缓存层。首页帖子流及热点搜索词将全部在 Redis 中进行预热与存取，大幅降低底层 MySQL 数据库的锁表与 I/O 阻塞风险 2。

5.2.5 计算机硬件资源利用

鉴于云平台租赁成本的限制，团队将对有限的软硬件资源进行极其苛刻的分配。利用 Docker 容器化编排特性，将后端 Java 服务所在容器的最大 JVM 堆内存严格限制在服务器物理内存的 55%，为系统运行内核、Redis 内存库及前端 Node.js SSR 渲染服务预留充足的空间。对数据库中保存的海量日志记录及长周期冷门帖子，实施定期归档清理脚本，保障关键计算机磁盘及内存资源的持续高利用率。

5.2.6 记录原理

项目进程中的所有关键性架构调整必须形成闭环记录。指导团队进行此类决策的依据被称为架构决策记录（ADR）。例如，为何最终放弃采用关系型数据库进行大规模全文检索，转而利用简单的 Redis 缓存及轻量级模糊匹配机制，其核心原理（性价比及开发周期考量）将详细记录于代码库根目录下的 docs/architecture 文件夹中，供指导老师及验收评审委员会审查。

5.2.7 需方评审途径

为了避免“闭门造车”导致的最终产品偏离学生实际需求，项目组长同时兼任用户代表的宋勇俊将主导需方评审流程。在每个敏捷冲刺（Sprint）结束的周五下午，团队将在测试服务器上发布可交互的功能演示版（Demo），邀请武大内部的一线学生骨干或指导老师访问系统，对核心功能的可用性进行当面评估，并根据反馈即刻调整下一周的开发迭代侧重点。

6 实施详细软件开发活动的计划

6.1 项目计划和监督

项目整体的计划锚定与执行偏差控制由项目组长宋勇俊全面负责。

- 6.1.1 软件开发计划(包括对该计划的更新)：建立每日晨间十五分钟的立会（Daily Stand-up）制度。在每周日晚间举行核心复盘，根据当前遗留的 Issue 数量动态调整或更新本 SDP 的局部执行细则。

- 6.1.2 CSCI 测试计划：软件测试负责人王润将在第 2 周结束前，输出针对前端 Vue 3 组件库及后端认证中间件两个核心配置项（CSCI）的具体测试覆盖指标。

- 6.1.3 系统测试计划：在进入第 6 周的集成阶段之前，制定覆盖性能压测与安全渗透攻击的端到端（E2E）全系统测试方案。

- 6.1.4 软件安装计划：利用 Docker Compose 编写详尽的微服务一键部署编排文件。

- 6.1.5 软件移交计划：规划在第 7 周结项日，将全套代码产权、数据库 Dump 备份文件与操作密匙完整移交至校方管理实体。

- 6.1.6 跟踪和更新计划：采用敏捷看板（Kanban）工具对开发任务卡片的状态（To Do, In Progress, Review, Done）进行全天候的可视化跟踪。

6.2 建立软件开发环境

- 6.2.1 软件工程环境：团队全员统一生产力工具。后端核心编码使用 IntelliJ IDEA，前端页面构建使用 WebStorm 或 VS Code。

- 6.2.2 软件测试环境：申请一台 2核 4G 配置的云服务器作为专属的 Staging 仿真测试环境，确保测试运行结果与最终的生产表现保持高度一致。

- 6.2.3 软件开发库：通过 GitHub 平台构建私有代码组织。严格实施分支保护策略，main 分支设定为不可直接 Push 的保护状态。

- 6.2.4 软件开发文档：所有非正式的需求讨论与踩坑记录统一沉淀于项目的 Wiki 知识库，正式交付类文档则遵循国标严格排版。

- 6.2.5 非交付软件：为了在测试阶段重现大量武大校园用户的真实互动，测试负责人员需提前使用 Python 编写自动化数据注入脚本，在开发库中批量生成虚拟的校园二手交易帖及学术问答数据。

6.3 系统需求分析

由需求分析负责人李京赢主导。

- 6.3.1 用户输入分析：深入调研并爬取现有的武汉大学百度贴吧、校内树洞微信群的高频聊天记录与关键词，深度提炼当前校园用户在信息分类、搜索及情感交互等层面的显性痛点与隐性需求。

- 6.3.2 运行概念：明晰系统的运行边界。用户主要通过 PC 端网页及移动端自适应浏览器访问系统。通过一次授权绑定武大 CAS 后，系统在后续访问中将保持静默登录状态，全面接管用户的碎片化注意力。

- 6.3.3 系统需求：整理并输出详尽的业务用例图（Use Case Diagram）及需求跟踪矩阵，确保从 CAS 接入到最终发帖的每一个分支场景均有迹可循。

6.4 系统设计

由系统设计负责人朱泓霖主导统筹规划。

- 6.4.1 系统级设计决策：确立系统采用前后端彻底分离的微服务雏形架构模式。HTTP 协议支撑基础的资源 CRUD 请求，WebSocket 信道专注于实时在线状态的同步与瞬时消息的异步投递。

- 6.4.2 系统体系结构设计：全面梳理原 OpenIsle 仓库中 Backend 服务、Nuxt Frontend 服务及 Websocket Service 之间的网格通信拓扑图，并在此基础上规划出引入 CAS 认证网关节点后的全新物理链路流向。

6.5 软件需求分析

鉴于系统设计与软件需求在敏捷团队中的高度融合，本条工作与 6.3 节深度重叠。其差异点在于本阶段将对前后端的交互协议格式进行极其严格的 JSON 报文级契约定义，确定包含校园“跳蚤市场”等定制模块相关的接口出入参及字段数据类型，确保开发目标始终受控于原 OpenIsle 底层规范之下。

6.6 软件设计

由系统设计负责人朱泓霖领衔执行深度的逻辑重构设计。

- 6.6.1 CSCI级设计决策：针对前端应用层，决定采用 Vue 3 生态中的大中型应用组织范式 10。强制分离公共 UI 展示组件（如全局导航条、富媒体展示卡片）与核心业务逻辑组件（如包含 CAS 回调路由的表单组件、跳蚤市场商品发布组件）。

- 6.6.2 CSCI体系结构设计：在后端 Java 领域，严格遵循分层架构模式。自上而下分别设计 Controller（负责协议转换与参数校验）、Service（封装业务算法与流转逻辑）、Repository（负责 ORM 数据映射），严禁出现跨层越级的越权调用。

- 6.6.3 CSCI详细设计：产出精细的数据库实体关系（E-R）图。在剖析复用 OpenIsle 原有 users 表结构的基础上，增加针对校园场景专属的 cas_ticket_id（校园身份防重放标识）映射字段，并全新设计 campus_flea_market_items 等支撑定制业务的物理表结构。

6.7 软件实现和配置项测试

这是项目的核心攻坚战，由核心编码负责人张耀东主导，软件测试负责人王润紧密配合。

- 6.7.1 软件实现：深入源码腹地。前端方面利用组合式 API（Composition API）对旧有页面进行逻辑抽离与代码瘦身 7；后端方面集中优势兵力突击 Spring Security 安全框架链条的改造，以及 MyBatis/JPA 实体映射的重写与优化。

- 6.7.2 配置项测试准备：在本地开发机与云端构建机器上预装 JUnit 5 与前端 Jest/Vitest 单元测试框架生态环境。

- 6.7.3 配置项测试执行：对系统改动最为剧烈的 CAS 票据解析方法、JWT 解析拦截器以及跳蚤市场商品状态状态机流转进行最高强度的白盒级单元测试。

- 6.7.4 修改和再测试：针对测试中暴露出的类型转换异常、空指针等潜在崩溃点，进行火速的代码级修复与完整的回归验证。

- 6.7.5 配置项测试结果分析与记录：形成单元测试通过率报告。要求被深度重构的关键鉴权链路与核心业务逻辑层的代码覆盖率（Line Coverage）必须硬性突破 80% 大关。

6.8 配置项集成和测试

- 6.8.1 配置项集成和测试准备：启动包含前后端分离特征的本地联调测试环境。

- 6.8.2 配置项集成和测试执行：对系统中最容易发生异步时序问题的模块——例如用户发布帖子操作与后台 WebSocket 推送全站通知之间的配合 2——进行深度的集成穿透测试。

- 6.8.3 修改和再测试：根据前端发起请求时遇到的跨域资源共享（CORS）报错、或是文件直传 COS 时遭遇的权限拒绝（403 Forbidden）等问题，动态调整后端安全过滤器链或 Nginx 反向代理配置。

- 6.8.4 配置项集成和测试结果分析与记录：整理输出详细的前后端 API 联调验收单。

6.9 CSCI 合格性测试

- 6.9.1 CSCI合格性测试的独立性：此阶段测试必须交由软件测试负责人王润独立开展，主程序的代码作者在测试期间仅负责答疑，严禁其以任何形式直接干预测试结果的判定。

- 6.9.2 在目标计算机系统上测试：全部测试活动必须迁移至与最终生产环境保持绝对一致的云端 Docker 虚拟容器隔离环境中执行。

- 6.9.3-6.9.7 准备、演练、执行、修改及记录：严格按照预先设定的边界条件与异常路径测试用例册，对武大校园独有的诸如学术树洞发帖、教务选课讨论板块进行恶劣网络条件下的阻断验证与测试录屏记录。

6.10 CSCI/HWCI 集成和测试

鉴于本项目属于极其纯粹的上层互联网 Web 软件应用的二次定制开发，并不涉及与特定专用硬件配置项（HWCI，如定制开发板或传感器）的底层固件通信与总线集成，因此本条款下的 6.10.1 至 6.10.4（即软硬件集成测试准备、执行、修改及记录分析）环节在此报告中标记为 不适用。

6.11 系统合格性测试

- 6.11.1-6.11.7 系统合格性测试全流程：这是系统面向公众开放前最严酷的考验。由测试人员引入 Apache JMeter 性能压测工具，模拟武大期末选课季几千名学生瞬间涌入论坛刷新信息的峰值流量洪峰。团队将紧密盯防 Redis 集群的缓存命中率指标以及服务器 CPU 的负载水位线，记录系统崩溃前所能承受的最高极限吞吐量（TPS/QPS）并出具系统健壮性体检报告。

6.12 软件使用准备

- 6.12.1 可执行软件的准备：彻底清除系统数据库中残留的所有 Mock（模拟）开发脏数据，打包生成绝对纯净的 V1.0 Release 发行版镜像。

- 6.12.2 用户现场的版本说明的准备：撰写详细的新旧功能对比版本更新日志（Changelog），重点声明校园特色新功能的正确使用方式。

- 6.12.3 用户手册的准备：为武大新生群体与教职工分别编制图文并茂的傻瓜式《系统操作指南》。核心囊括如何进行微信扫码登录认证、如何有效使用标签发布求助帖等具体步骤 6。

- 6.12.4 在用户现场安装：由项目团队的底层架构师将服务镜像推送并拉起至最终承载的生产环境云服务器集群中。

6.13 软件移交准备

- 6.13.1-6.13.7 移交准备全流程：将系统所有智力资产及核心凭证安全过渡至武大指定管理实体。包括对底层 Spring Boot 后端工程及 Nuxt 前端工程源代码的彻底打包封存，整理数据库设计文档、API 蓝图、系统支持手册等全量知识库资产，并在第 7 周结项日举办正式的技术资产交接会议与移交签字仪式。

6.14 软件配置管理

由系统设计负责人兼任配置管理员。

- 6.14.1 配置标识：确立严谨的 Git 分支规范模型：main 为随时可发布的生产主干分支，develop 为日常构建集成开发线，针对具体的新增需求拉取形如 feature/whu-cas-login 的特性分支。

- 6.14.2 配置控制：实施强制的代码合规审查（Code Review）。任何合并请求（Pull Request）在合入开发主线前，至少需要经由一名非代码编写者的团队核心成员进行逻辑与代码异味（Code Smell）的严格审查。

- 6.14.3 配置状态统计：每逢双周，自动生成代码行数变动、核心 Bug 引入及解决率的雷达统计图谱。

- 6.14.4 配置审核：重点审计代码库是否在无意中包含或硬编码了属于武汉大学信息中心的真实 API 密钥或跳板机堡垒机密码。

- 6.14.5 发行管理和交付：充分利用 GitHub Actions CI/CD 流水线引擎。当代码被打上版本发布 Tag（例如 v1.0.0）时，流水线能够全自动地完成构建、测试、将容器镜像推流至 Docker Hub 及触发云服务器拉取更新的全部交付动作 2。

6.15 软件产品评估

- 6.15.1-6.15.3 评估流程：在每个 Sprint 的半程及冲刺节点，由代表用户视角的项目组长（宋勇俊）对已实现的交互原型与中间阶段模块进行评估。核心对齐产品是否始终服务于校园内学术交流与生活互助的根本初衷，确保极速开发的航向不发生偏离。

6.16 软件质量保证

- 6.16.1-6.16.3 质量保证流程：此活动必须保持绝对的独立性，由独立于主力编码核心之外的团队成员执行。定期引入 SonarQube 等代码质量静态扫描工具，评估系统的潜在技术债务，并在质量日志中清晰记录所有不符合阿里巴巴开发规约的代码坏味道，责令限期整改。

6.17 问题解决过程(更正活动)

- 6.17.1 问题/变更报告：采用轻量级的 Issue Tracking 机制（依托 GitHub Issues 平台）。规定每一份 Bug 报告必须精确包含问题的严重类别、偶发或必现属性、完整重现步骤说明、提出者及最终分配的开发解决人。

- 6.17.2 更正活动系统：建立极速闭环的缺陷修复流转体系，严格遵循“发现 -> 隔离环境重现 -> 定位修复 -> 自动化回归验证”的流程链路，防止同一隐患引发二次系统崩溃。

6.18 联合评审(联合技术评审和联合管理评审)

- 6.18.1 联合技术评审：在项目的攻坚深水区（如重新设计数据库庞大的商品多维度标签索引、重构原系统底层安全校验拦截器链条等关键节点），召开全员参与的架构代码走查与技术研讨会。

- 6.18.2 联合管理评审：在第 4 周的周三下午设立唯一一次中期强制检查里程碑。团队全员向指导老师进行项目关键节点的管理汇报，研判开发进度是否大幅滞后，从而果断做出是否裁剪边缘装饰性功能、全力保交付的生死抉择。

6.19 文档编制

项目文档不仅仅是负担，更是沉淀。团队规定在每一个为期两周的 Sprint 的最后一个工作日，所有成员停止手中所有常规编码任务，强制留出半天时间，对系统运转产生的最新设计变动、REST API 的参数增删、以及测试用例集进行同步翻新与严格校对，坚决杜绝“代码已上线、文档仍停留在上古时代”的恶习。

6.20 其他软件开发活动

- 6.20.1 风险管理：保持高度敏感的技术风险嗅觉。针对极具不确定性的外部 API 接口对接进展进行日级别的严格跟踪。

- 6.20.2-6.20.8 综合协调：本部分涵盖了与武汉大学网络信息中心（CAS 网关控制方）高频率的联络沟通策略，以及平台初期运营期间对于各类不可控负面言论预警的机制探讨与技术兜底准备。

7 进度表和活动网络图

在极其有限的七周时间内，团队将开发过程划分为四个高密度的执行阶段，各阶段里程碑节点的具体进度安排及资源分配如下表所示：

| 阶段划分 / 时间节点 | 核心业务活动与关键里程碑 | 第一责任人 | 关键产出物 / 交付件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动与基建期 (第 1 周) | 项目可行性研判与立项论证；团队内部技术栈对齐；云服务器等基建资源的采购及环境预配置；提交校方 CAS 测试接口白名单申请。 | 宋勇俊、 李京赢 | FAR 与 SDP 计划书（本文档）；服务器采购订单。 |
| 设计与破冰期 (第 2-3 周) | 完成武大专属业务需求的 UI/UX 原型交互设计；Fork OpenIsle 底层代码库并编译验证跑通；重构数据库；攻克技术壁垒：完成后端彻底剥离海外 OAuth，成功接入并解析 CAS 验证。 | 朱泓霖、 张耀东 | 系统设计说明书（SDD）；CAS 鉴权重构模块；完成初始化的建表 SQL 库。 |
| 业务攻坚期 (第 4-5 周) | 前端基于 Vue 3 推进校园专属 UI 交互改造与页面替换；后端全量开发跳蚤市场状态机流转逻辑、教务学术交流与匿名心理互助板块相关的业务增删改查 REST 接口。 | 张耀东、 李京赢 | 覆盖 80% 核心功能的业务代码库；接口契约文档。 |
| 联调与交付期 (第 6-7 周) | 开启前后端全面系统级联调；执行大规模并发压测与安全漏洞扫描；高频 Bug 集中消杀修复；编写用户操作手册；在生产环境进行预发布灰度测试，迎接最终结项验收。 | 王润、 宋勇俊 | 测试验收报告；V1.0 可运行生产镜像包；系统操作使用指南。 |

8 项目组织和资源

8.1 项目组织

为适应敏捷开发“小步快跑”的诉求，项目团队实行高度扁平化的网格型组织阵列，坚决摒弃拖沓的层级汇报机制。团队由以下五位核心成员构成，各自在跨度极大的全栈开发过程中肩负不可替代的使命：

- 需求分析负责人（李京赢）：充当产品经理角色。其核心使命是频繁接触武汉大学一线师生，将模糊、多元的校园社区痛点抽象为高内聚的产品逻辑，并输出线框图与功能规格说明。

- 系统设计负责人（朱泓霖）：担任系统架构师。其使命是在深刻理解 OpenIsle 宏大源码的基础之上，精准操刀对冗余模块的裁剪。统筹规划数据库实体模型演进及系统高可用性拓扑蓝图。

- 核心编码负责人（张耀东）：担任首席开发工程师（Tech Lead）。其将承担本项目中最艰巨的代码攻坚任务，特别是打穿前后端鉴权闭环、重写系统拦截器及复杂微服务业务流转等高难度核心代码。

- 软件测试负责人（王润）：担任质量保障人员（QA）。独立于开发链路之外，冷静、客观地寻找系统极限边界漏洞，规划并执行残酷的破坏性演练测试与压测。

- 项目组长兼用户代表（宋勇俊）：担任项目经理（PM）。统领各路资源，在极端的开发周期压力下确保最终交付成果，并时刻站在挑剔用户的视角对最终界面交互提出验收反馈。

8.2 项目资源

- 人力资源总规模：项目周期内将共计投入约 5 人/月（折算绝对集中工时约为 1200 至 1500 小时）。在此期间内，五名成员投入绝大部分课余精力投入本项目。

- 物理与设施资源：团队依托各成员自备的高性能开发用计算机协同推进。在线沟通与文档流转全部依托飞书/钉钉等一站式协作平台开展。

- 高度依赖的需方/第三方支持资源：项目的关键在于获取合法身份。因此，迫切要求武汉大学相关网络管理部门最迟在第 2 周内，下发可供联调的 CAS OAuth API 测试端点地址与加密校验规则手册 6。此外，系统高度依赖腾讯云提供的高可用 COS 对象存储接口服务 2，需保证该账户链路在项目生命周期内的资金与流量充沛。

9 培训

9.1 项目的技术要求

本次深度二次开发面临不小的技术断层挑战。OpenIsle 采用了极为现代且先进的 Vue 3 组合式 API（Composition API），并引入了 Nuxt 服务端渲染（SSR）技术栈以实现优异的首屏呈现与代码分离组织 2。这要求所有参与前端组件复用与修改的成员，必须迅速突破传统 Vue 2 选项式 API（Options API）的旧有思维定势，深刻理解诸如 setup 语法糖、响应式解包以及生命周期钩子在 SSR 阶段被劫持的新型工作机理 8。

9.2 培训计划

时间紧迫，不容许开展长周期的脱产学习。在项目启动的第 1 周周末，将由对现代前端生态最为熟悉的核心编码负责人张耀东，牵头组织一场为期半天的高强度内部技术点拨分享会。分享内容将直接面向实战，核心讲授如何使用 Vue 3 的最新语法进行 DOM 属性的传递绑定 9，如何使用 Pinia 进行组件间状态管理 10，以及如何配置并看懂本项目 GitHub Actions 流水线跑通的脚本逻辑。针对部分对 Nuxt 服务端渲染原理依然感到棘手的成员，系统将指派阅读极其明确的官方中英文开源文档作为定向查漏补缺的强制要求。

10 项目估算

10.1 规模估算

基于对原系统源码树结构的精细扫描，预计经过针对武汉大学专有需求定制化改造后，后端 Java 工程将新增或深度改写代码约 2,000 行（LOC）；前端涉及组件剔除、重组与页面重新编排渲染，代码变动规模约达 3,500 行（LOC）。本次项目的总计增量及修改代码规模被控制在大约 5.5 KLOC（千行代码）的合理范畴内。

10.2 工作量估算

团队采用互联网行业针对敏捷小团队裁剪过的类 COCOMO Ⅱ 估算理论。在项目极其压缩的 7 周总周期内，鉴于复杂的 DOM 操作及 UI 调整，前端与交互层面的耗时预计占据总体人力消耗的约 45%；后端针对 CAS 安全校验链路改造及跳蚤市场、数据库扩建占去总工作量的 35%；余下约 20% 的工作量则被分配给自动化测试脚本编写、联调排错与各类说明书文档编制。该估算模型证明，在全员满负荷运作的状态下，当前 5 人建制可高度适配上述繁重的工程输出。

10.3 成本估算

项目的成本模型在第一部分《可行性分析报告》中已做过详尽测算。（仅供参考）

10.4 关键计算机资源估算

系统正式面向全校五万名潜在师生公测并上线稳定运行后，考虑到大量的图片资产（尤其是“跳蚤市场”产生的多图二手商品与教务公告等富媒体资料），预估首个运营半年内，MySQL 关系型数据库需满足最低 50 GB 的结构化表存储红线；而腾讯云 COS 对象存储集群必须被配置最少 500 GB 以上的高频访问对象存储空间（Bucket）。网络层面，云服务器公网出口上行带宽峰值不得低于 10 Mbps，以确保在并发高峰期客户端拉取渲染大图页面的顺畅体验。

10.5 管理预留

任何理想化的排期在残酷的软件工程实践中都将面临偏差。考虑到武汉大学内部 CAS 鉴权接口的对接与加密联调可能遭遇远超预期的网络或协议阻碍，项目组长在制定 Sprint 3 的总体冲刺排期时，特意在第 6 周中端强制截留出为期 3 天的系统级缓冲时间池（Time Buffer）。该时间池被严禁安排任何新功能的预研，仅作为应对核心业务出现毁灭性架构推翻或进度严重滑坡时的绝地反击与抢修时间。

11 风险管理

在一项试图利用七周极限周期重构复杂开源产品并向全校师生发布的激进项目中，风险无处不在。如下风险矩阵表列明了团队必须直面的几项重大挑战及缓解对策：

| 风险类别 / 定义 | 潜在威胁描述 | 发生概率 | 致命影响程度 | 核心防御 / 应急响应对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术阻断风险 | 学校网信中心因对校园自发项目存疑，无限期拖延或最终拒绝开放底层 CAS 统一认证接口访问白名单。 | 中 | 极高 (无法获得真实的校园身份背书) | 对策：项目组长必须在首周内携带详细项目计划书，在指导老师陪同下当面进行方案汇报争取支持。备用方案：一旦对接受挫，紧急启动替代模块开发——转为仅限后缀为 @whu.edu.cn 的官方教育邮箱进行验证码强制注册认证流程 6。 |
| 项目进度风险 | Vue 3 体系与 Nuxt 框架错综复杂的生态系统引发开发阻力，前端定制页面的深水区调试耗时导致项目整体烂尾 8。 | 高 | 高 | 对策：果断摒弃所有消耗精力的边缘性视觉动画特效。遇到难以快速封装的原生复杂交互，立刻转向引入业界成熟、开箱即用的第三方 UI 组件库库进行妥协式拼装。 |
| 运行质量风险 | 系统高频依赖的 WebSocket 双向推送机制，在期末或大型校园事件导致的高并发涌入时，引发服务器线程阻塞或大面积断连抛错 2。 | 中 | 中 | 对策：在后端对长连接心跳包频率施加严格的流量限制降级策略。上线前一周，必须由测试负责人发起针对连接数上限的专项瘫痪级性能击穿测试。 |
| 行政政策风险 | 匿名互助或跳蚤板块出现严重违反校纪、侵权甚至触犯法律红线的有害言论或虚假交易欺诈行为。 | 中 | 极高 (导致平台立刻被强令关停) | 对策：平台发文入口前置接入高敏感性违规词库硬性拦截机制。且系统后台设计保证每一条匿名发言的物理 ID 在数据库中均与其实名学号具有极度隐秘的关联绑定。当发生严重违法事件时，管理员能够瞬间查实责任人并阻断。 |

12 支持条件

12.1 计算机系统支持

系统高度依赖现代云计算体系。需依赖国内顶级的云服务提供商（如腾讯云、阿里云）持续提供满足工业标准的高可用底层计算层（IaaS，如高可用虚拟网络 VPC）以及稳定快速的云数据库服务保障（SLA 承诺需达到 99.9% 正常运行时间）。

12.2 需要需方承担的工作和提供的条件

该项目虽由学生团队发起，但最终将服务于武汉大学师生。迫切需要作为最终管理方的相关校内行政机构，在项目研制阶段及平台早期试运行期间，能够给予容错支持与宽容理解。特别是在涉及二手商品资金流转可能引发的学生间小额民事纠纷时，迫切需要指导部门提供相关的免责声明建议、校园法务政策指导乃至适度的行政监管介入保障。

12.3 需要分包商承担的工作和提供的条件

本项目不存在传统意义上的独立第三方商业软件代码外包或分包商介入。但是，系统的全量顺畅运转处于高度依赖上游云端微服务供应商的形态之中（特别是承担核心媒体数据的腾讯云 COS 对象存储底层服务网络，以及必要时用于触达用户强提醒的短信/邮件分发网关服务商）。这些云服务供应商必须保障其所提供的开放 API 接入端点及数据回送网络处于全天候的稳定畅通状态。

13 注解

本章为精准理解本《软件开发计划》中的各项管理与工程术语提供最终注解释义。

- Scrum：一种目前被全球泛用的、用于软件产品开发的敏捷迭代式增量开发框架体系，极度强调整体团队的高频次沟通与对目标变动的高速响应。

- Sprint：敏捷 Scrum 框架中执行冲刺的基准时间盒（Time-Box）。在本项目中，每一个 Sprint 的执行时间被雷打不动地固定为长达两周（14天）的极限周期。

- SFC (Single-File Components)：特指 Vue.js 框架中所主导的单文件组件技术，它将传统页面结构（HTML 模板）、行为交互（JavaScript/TypeScript）与视觉表现（CSS）内聚地封装在同一个后缀名为 .vue 的纯文本文件中 8。

- LOC (Lines of Code)：源代码行数，这是软件工程史上用于客观衡量软件系统体量大小及估算理论研发工作量的最基础尺度单位。

- Code Smell (代码异味)：泛指在计算机程序中，那些并不直接导致程序崩溃或运行报错，但由于违背了最佳设计原则，从而暗示系统底层设计存在深层次结构腐化、后期极难维护的劣质代码片段。

Works cited

- 大学生情感问题的社交媒体非正式求助行为研究 - 武汉大学媒体发展研究中心, accessed April 28, 2026, https://media.whu.edu.cn/c/20230302i84a

- nagisa77/OpenIsle: 完全开源的社区平台· GitHub - GitHub, accessed April 28, 2026, https://github.com/nagisa77/OpenIsle

- Tim nagisa77 - GitHub, accessed April 28, 2026, https://github.com/nagisa77

- 可行性分析+软件开发计划.pdf

- GB/T 8567-2006 - 国家标准全文公开, accessed April 28, 2026, https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=84C42B6277D2714B7176B10C6E6B1A44

- 统一身份认证, accessed April 28, 2026, http://www.lianpp.com/whu/smu_cas/authserver/login

- Vue.js 3 – Modern Frontend Development with the Composition API and Scalable Architecture | Uplatz - YouTube, accessed April 28, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=gC0mSINUSO0

- Components Basics | Vue.js, accessed April 28, 2026, https://vuejs.org/guide/essentials/component-basics

- Vue and Web Components, accessed April 28, 2026, https://vuejs.org/guide/extras/web-components

- How to Efficiently Structure a Medium-Sized Vue 3 Project | by Mohand Amokrane Abdiche, accessed April 28, 2026, https://medium.com/@mohandabdiche/building-efficient-frontends-a-vue-3-blueprint-for-modern-medium-sized-applications-671dd403ca62

第二部分

需求规格说明书

文档变更历史记录

| 序号 | 变更日期 | 变更人员 | 变更内容详情描述 | 变更后的版本号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026\5\15 | 宋勇俊 | 撰写了软件需求规格说明书初稿，基于开源系统进行需求定制与架构规约 | V1.0 |

软件需求规格说明书

目录

- 1.引言
1.1 编写目的
1.2 读者对象
1.3 软件项目概述
1.4 文档概述
1.5 定义
1.6 参考资料

- 2.软件的一般性描述
2.1 软件产品与其环境之间的关系
2. 2 假设与前提条件

- 3.软件功能需求描述
3.1 软件需求的用例模型
3.2 软件需求的分析模型
3.2.1 “统一身份认证登录”的用例描述
3.2.2 “结构化帖子发布”的用例描述
3.2.3 “二手物品状态机流转”的用例描述
3.2.4 “匿名树洞交流”的用例描述
3.2.5 “实时消息与抖弹交互”的用例描述
3.2.6 “全局检索与嵌套评论”的用例描述
3.2.7 “管理后台与合规审查”的用例描述

- 4.其它软件需求描述
4.1 性能要求
4.2 设计约束
4.3 界面要求
4.4 进度要求
4.5 交付要求
4.6 验收要求

- 5.软件原型

1. 引言

1.1 编写目的

本文档的根本目的在于为“武大校园论坛”项目的系统设计、编码实现、测试验收以及后期维护提供唯一且权威的基准参考。通过详细规约系统的功能边界、性能指标与接口规范，本文档旨在方便最终用户（武汉大学师生）、分析人员、架构设计人员和软件开发人员进行无歧义的理解和交流 。在需求分析阶段，需方可通过本规格说明书初步判定目标软件体系能否全面覆盖校园社交与信息聚合的期望。本文档作为系统进化过程的核心控制文件，确立了严格的可测试标准；未来若面临业务模块扩展或用户追加需求，本需求规格说明书将作为评判追加需求合理性及范围蔓延界定的核心准绳。任何脱离本文档所规约架构的开发行为，均将被视为无效的系统变更 。此外，在项目生命周期的末端，本文档将直接指导测试用例的生成，确保交付的系统与初期的工程设想保持高度一致。

1.2 读者对象

本说明书的预期读者群包括：最终用户（武汉大学在校本科生、研究生及教职员工）、需求分析专员、前端与后端核心架构设计人员、软件编码工程师、系统测试专员及项目总体调度与管理人员 1。相关院系的指导教师与评审委员会专家亦将通过本文档评估项目的工程落地可行性。

1.3 软件项目概述

项目名称：武大校园论坛（WHU-FORUM）

用户单位：全体在校师生 。

开发单位：武汉大学计算机学院软件工程 A2604 研发小组（由宋勇俊、李京赢、朱泓霖、张耀东、王润五名成员组成）。

软件项目的背景和大致功能体系深植于当前高等教育全面数字化转型的迫切需求之中。当前，武汉大学面临官方专属校园社交与信息聚合平台缺失的严峻困境 。在校师生的教务交流、学术资源分享、二手物品流转以及心理互助诉求，被迫分散于第三方商业社交平台的非官方群组或论坛（如百度贴吧“武汉大学吧”、QQ表白墙、微信二手群等）中 。这种高度去中心化的信息交互模式引发了三重严峻挑战。首先，信息碎片化极其严重，检索效率低下，高价值的学术探讨与教务经验难以形成结构化的知识沉淀，极易被日常闲聊淹没。其次，第三方平台准入门槛极低且缺乏权威的身份校验机制，导致身份冒用、社会闲杂人员混入以及校园二手交易诈骗事件频发。最后，学术研究表明，大学生在面临学业或情感心理困扰时，迫切需要一个由官方背书、兼具私密性与安全性的非正式在线求助环境，而现有商业平台极易引发不可控的网络暴力冲击与隐私泄露 。

为彻底根除上述痛点，本软件专为武汉大学量身定制，依托成熟的开源社区架构“OpenIsle”进行深度的二次开发与领域重构 。本系统的核心功能旨在构建一个集学术探讨、二手物品流转、心理互助及日常教务交流于一体的安全闭环数字社区。平台将通过接入武大官方统一身份认证网关（CAS），实现最高级别的身份安全准入；通过引入有限状态机模型，规范二手市场的交易流转；通过高度定制的前端富媒体编辑器，赋能师生进行高质量的学术内容创作；并在此基础上，提供毫秒级的全双工实时消息推送，全面接管校园内部的碎片化信息分发 。

1.4 文档概述

本文档严格遵循规范化的结构编排要求，深度剖析了系统的多维需求特征： 1）软件的一般性描述部分涵盖了软件产品与其运行宿主环境的物理与逻辑交互关系、软件设计阶段所受到的底层技术限制与框架约束，以及项目全面启动前的必要假设与前提条件，为后续的技术选型奠定基调 。 2）功能需求描述部分作为本文档的核心骨架，采用统一建模语言（UML）工具精准划分系统用例模型。通过构建多张交互顺序图与详尽的状态说明表格，深度剖析了各子系统模块（涵盖登录鉴权、结构化发帖、跳蚤市场状态机、匿名互助及实时通信等）的业务流转逻辑与异常处理机制 。 3）其它软件需求描述部分量化论述了系统的非功能性诉求，深入探讨了高并发下的性能指标天花板、基于云原生架构的设计约束、前后端分离下的界面响应要求、极限敏捷开发周期内的进度节点、交付件核心清单以及极其严格的安全渗透与并发压力测试验收标准 1。 4）软件原型部分以结构化的视觉组件描述与交互流程说明的形式，呈现了软件核心业务流程的可视化蓝图，作为前端组件开发的直接输入依据 。

1.5 定义

在本文档及后续所有的工程配置说明中，为确保沟通的精准性，特对以下专业术语及缩略语进行严格定义：

- CAS (Central Authentication Service)：中央统一身份认证服务。特指武汉大学官方提供的跨系统单点登录网关。本系统中，用户身份的核验强制依赖该网关下发的 Ticket 加密票据，系统本身绝不存储底层学工号密码 。

- DAU (Daily Active Users)：日活跃用户数。这是衡量校园论坛用户粘性、并发负载能力及系统健康度的最关键运营指标，直接影响后端缓存服务器的容量规划 。

- JWT (JSON Web Token)：一种基于 RFC 7519 开放标准的行业规范。系统后端在验证 CAS 票据合法后，生成的包含用户权限声明与防伪签名的安全会话令牌，用于前后端彻底分离架构下的无状态 RESTful 接口鉴权 。

- SSR (Server-Side Rendering)：服务器端渲染技术。依托 Node.js 运行环境，将 Vue 3 前端组件直接在服务器端渲染为完整的 HTML 字符串并返回给浏览器，以此突破单页应用（SPA）的首屏加载瓶颈，并大幅优化搜索引擎对校园公共信息的收录效率 。

- XSS (Cross-Site Scripting)：跨站脚本攻击。指攻击者通过在富文本编辑器中注入恶意脚本以窃取合法用户会话凭证的严重网络安全威胁。本系统需在后端服务层部署基于白名单的严格洗稿与过滤策略 。

- OOM (Out Of Memory)：内存溢出异常。特指系统运行环境在面临高并发访问时，由于 JVM 堆内存配额受限或垃圾回收失效引发的致命崩溃。本系统设计中对大对象数据的处理需极力防范此风险 。

- SFC (Single-File Components)：单文件组件技术。Vue.js 框架的核心开发范式，将页面的 HTML 结构、业务逻辑脚本及 CSS 样式高度内聚地封装在独立的 .vue 文件中，是本系统前端重构的基础单元 。

1.6 参考资料

系统的需求提炼与架构设计深刻参考了以下标准规范与技术文献：

GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》，由国家市场监督管理总局及国家标准化管理委员会主管，为本规格说明书提供了严谨的结构框架 。

OpenIsle 开源项目官方代码仓库及 CONTRIBUTING 开发者指南，该仓库提供了系统底层的 Java 与 Vue 3 核心运作逻辑及 CI/CD 流水线范本 。

武汉大学媒体发展研究中心关于大学生情感问题社交媒体非正式求助行为的研究报告，为系统设计“匿名树洞”功能提供了社会学视角的理论支撑 。

Vue.js 3 官方进阶指南，涵盖 Composition API 及 defineCustomElement 等现代前端技术，为界面重构提供了实施路径 。

2. 软件的一般性描述

2.1 软件产品与其环境之间的关系

“武大校园论坛”并非孤立存在的桌面级软件，而是一个高度依赖现代云原生架构的分布式互联网应用体系 。系统在宏观架构上摒弃了传统的单体巨石模式，全面拥抱微服务雏形与前后端彻底分离的设计理念。其核心模块的稳定运行与其所依赖的外部计算环境关系极度紧密，系统的各个组成部分与外部环境的物理、逻辑映射关系如下表所示。

| 系统组成部分 | 外部部署与运行环境 | 核心技术栈与环境交互职责约定 |
| --- | --- | --- |
| 前端渲染服务器 | Node.js 18+ 运行时环境，托管于 Docker 容器内。外部通过 Nginx 反向代理集群进行网络请求的负载均衡与 HTTPS 安全证书卸载 。 | 基于 Nuxt 框架与 Vue 3 生态系统。此部分负责所有响应式 UI 组件的装配、浏览器端高频交互事件的捕获以及服务端首次渲染（SSR）任务。通过 API 契约与后端进行数据交换 。 |
| 后端核心 API 服务器 | Java JDK 17 虚拟机环境，部署于基于 Linux 发行版（如 Ubuntu 22.04 LTS）的云端宿主机之上。受限于物理条件，容器级配置将严格限制其最大 JVM 内存占比以防范 OOM 。 | 基于 Spring Boot 框架与 JPA 规范。此服务器群组承载系统的绝对核心业务中枢，负责处理包含 CAS 鉴权回调校验、跳蚤市场有限状态机流转控制及全量帖子数据的 CRUD（增删改查）操作 。 |
| 独立双向通信服务器 | 同处 Java 运行环境，但作为独立进程与端口暴露。 | 专注于维持客户端浏览器的 WebSocket 长连接心跳，负责异步分发点赞、私信及全站系统广播等实时“抖弹”交互数据 。 |
| 持久化与缓存数据库集群 | 独立隔离的计算与存储混合节点，配备高吞吐量云端块存储介质。底层运行 MySQL 8.x 关系型数据库与 Redis 高性能内存数据库 。 | MySQL 负责结构化实体（用户、帖子、状态流）的持久化落盘与强一致性事务保障；Redis 承载热点帖子预热缓存、用户分布式会话状态维持以及内部微服务间的 Pub/Sub 消息订阅发布机制 。 |
| 云端对象存储网络 | 腾讯云 COS (Cloud Object Storage) 弹性海量存储服务集群 。 | 物理隔离应用主服务器的带宽与 I/O 压力。直接接收前端携带鉴权签名的静态富媒体大文件（高清图片、压缩文档）直传操作，并依托底层 CDN 提供校园内外的边缘加速分发 。 |
| 校级外部接口网关 | 武汉大学网络信息中心强管控的统一身份认证（CAS）系统服务器阵列 。 | 提供基于标准化 OAuth 协议的权威身份 Ticket 签发，并向论坛后端提供必要的学号等脱敏属性回传，是系统信用体系的基石 。 |

表1：软件组件与其宿主及外部计算环境的物理与逻辑交互关系

从上述架构拆解可以看出，该软件极大地依赖容器化编排技术与公有云的高可用性。任何底层组件（特别是 Redis 缓存集群与外部 CAS 认证网关）的瞬时网络抖动，都可能引发系统级别的服务降级，因此在软件设计层面必须植入强大的断路器与重试机制。

2.2 假设与前提条件

本软件系统能够顺利跨越 7 周极限开发周期的壁垒并实现高质量的最终交付，深度绑定于以下三个维度的客观前提与资源假设条件。若这些前提条件在项目推进过程中发生动摇，整体架构设计将面临推倒重来的毁灭性风险。

首先是关于管理赋能与外部接口开放的假设。本需求规格的设计逻辑高度假定武汉大学相关网络主管单位及创新创业指导中心对本自发项目给予行政层面的支持与接纳 。具体而言，必须在系统联调期内，将本系统所部署的公有云回调域名合法接入武大统一身份认证服务（CAS）的信任白名单，并正式开放 OAuth/OIDC 协议下的 API 接口权限。如果该假设破裂，系统将彻底丧失官方身份背书的核心优势，被迫降级采用通过教育邮箱后缀（@whu.edu.cn）发送动态验证码的备用注册机制。这不仅将大幅增加普通用户的准入摩擦力，还将迫使后端重新设计一套复杂的独立账户密码存储模型与找回机制，严重挤压业务开发时间 。

其次是基于底层技术底座合法可用性的重构假设。鉴于项目的整体生命周期被极其苛刻地限定为七个自然周，且当前已消耗部分时间用于计划与分析，系统若采取从零开始（From Scratch）自主搭建底层 RBAC 权限与复杂组件树的方案，则完工概率趋近于零 。因此，开发活动绝对建立在“OpenIsle 开源仓库完全符合 MIT 宽泛开源许可证，允许自由修改派生且其底层 Spring Boot 结合 Vue 3 的架构质量足以支撑工业级商用改造”这一假设之上 。我们假定该底层框架中保留的图片上传组件、Redis 发布订阅模型具备充分的可复用价值。

最后是基于物理计算资源调度与并发承载的极限假设。项目初期缺乏充裕的硬件采购资本，我们假定在首个公测运营期内，团队通过微薄预算租赁的入门级云基础设施（例如 4 核 8GB 的应用服务器节点与 2 核 4GB 的基础型数据库服务器）能够勉强支撑起日常两千至五千名日活跃用户（DAU）的基线读写请求 。但同时必须假设，在面临期末考试周或教务选课等流量洪峰时，单节点系统必将触及 CPU 或内存的天花板。因此，软件架构的设计前提是必须原生支持无状态化（Stateless），以便在危机时刻能够利用 Nginx 实施快速的横向水平扩容 。

3. 软件功能需求描述

本系统深耕武汉大学师生群体在校内高频社交互动的真实场景，通过全面梳理现存的信息流转痛点，摒弃冗余的泛娱乐化设计，构建了一套逻辑严密、权限清晰且具有极高校园粘性的用例模型与流转体系。

3.1 软件需求的用例模型

系统的业务边界被精确划定，涵盖了信息生产、状态维护、资产安全与管理干预四大领域。为清晰展现系统功能矩阵，我们明确了参与系统运作的四大核心参与者实体：普通师生用户（持有有效学号/工号的系统主体行为人）、系统超级管理员（拥有内容阻断、权限下发与标签维护能力的校方督导或运营人员）、武大统一身份认证网关 (CAS)（外部权威鉴权提供商）以及云端对象存储服务 (COS)（外部多媒体资产托管节点）。系统的宏观用例拓扑全貌通过图 1 予以完整呈现。

图1：武大校园论坛核心业务全景用例模型图

3.2 软件需求的分析模型

以下将对系统的 7 个核心领域用例进行深度解构剖析，明确每个用例的前置条件、主业务流、状态边界转换及极其关键的异常分支处理逻辑。

3.2.1 “统一身份认证登录”的用例描述

在现代校园信息安全体系中，身份的真实性与数据的封闭性是信任的基石。此用例是整个校园论坛能够成功运转的绝对前提，其核心目标在于通过对底层架构的安全外科手术，彻底剥离原 OpenIsle 仓库中冗余且无法在国内高校落地的海外第三方 OAuth 登录逻辑（如 Google、GitHub 等），转而利用代码切面技术强行植入具备武大官方背书的闭环身份准入链路 。

图2：武大校园论坛—“统一身份认证登录”时序演进图

| 用例名 | 统一身份认证登录（CAS OAuth 接入） |
| --- | --- |
| 用例描述 | 用户无需经历繁琐的内部注册填表流程，亦无需向平台托付任何明文密码凭证。系统强制拦截所有核心写入操作，引导用户前往校方网关完成核验，通过静默方式在内部数据库建立对应的数据化身 。 |
| 参与者 | 普通师生用户、武大 CAS 统一认证网关 |
| 过程流转 | 1. 处于访客态的用户点击前端全局导航栏的身份唤起组件。 2. 系统挂起当前组件渲染，将页面重定向至武大 authserver/login 官方验证网关 。 3. 用户通过手机端扫描动态码或传统账号途径完成身份自证。 4. CAS 认证中枢签发一次性加密票据（Ticket）并控制浏览器回调至本系统后端指定接口。 5. 后端安全拦截器剥离票据，发起二次底层校验，确认防重放标识 cas_ticket_id 绝对有效且未被中间人劫持 。 6. 系统内核基于私钥生成包含角色申明的内部 JSON Web Token (JWT)，将其作为 API 调用的唯一凭证下发至前端。 7. 前端 Pinia 状态树接管 JWT，驱动页面跳转回用户先前浏览的锚点位置，开启全功能体验 。 |

表2：“统一身份认证登录”业务用例说明表

此设计的深远意义在于，它彻底免除了开发团队承担维护百万级加密密码库的法律与技术风险。即使未来论坛数据库遭到极端破坏性窃取，攻击者也无法逆向出任何一个真实的武大校园网密码，达成了风险的完美物理隔离 。

3.2.2 “结构化帖子发布”的用例描述

学术讨论与长篇教务经验分享需要远超简单文本框的排版能力。此用例赋能师生创作包含层级标题、代码块、高频次嵌入式图片及复杂数学公式的高质量结构化内容。

图3：武大校园论坛—“结构化帖子发布与云端存储”执行顺序图

| 用例名 | 结构化帖子发布（富文本与云端多媒体交互） |
| --- | --- |
| 用例描述 | 授权师生利用系统内嵌的支持 SSR 服务端渲染友好的前端组件，创作并发布带有 Markdown 排版与云端图片外链的高质量内容，并支持在发布中断时利用云端草稿箱挽回数据 。 |
| 参与者 | 普通师生用户、腾讯云 COS 存储网络 |
| 过程流转 | 1. 用户触发“发起讨论”进入沉浸式双栏工作区。 2. 系统侦测到多媒体对象拖拽动作，前端向核心服务器请求并获取包含有效期限制的腾讯云 COS 临时上传安全密钥 。 3. 浏览器引擎利用该密钥将数百兆级别的多媒体大文件直接穿透推向云端存储节点，从而极大减轻论坛应用服务器宝贵的带宽损耗 。 4. 前端接收云端返回的高速外链 URL，重构文本内容。 5. 携带纯文本与链接的 JSON 载荷提交至后端，后端防御机制立即启动，通过预设的严格白名单清洗策略过滤掉所有试图引发 XSS（跨站脚本攻击）的异常代码片段 。 6. 干净的数据结构连同多级分类标签映射，被最终写入关系型数据库，完成知识库扩充。 |

表3：“结构化帖子发布”业务用例说明表

3.2.3 “二手物品状态机流转”的用例描述

跳蚤市场是校园内刚需频次最高的模块之一。传统贴吧模式下，二手物品的售卖进度全靠楼主手动“盖楼”说明，导致买家耗费大量时间过滤已售废弃信息。本用例通过引入严谨的有限状态机（Finite State Machine）机制，赋予物品全生命周期的精准数字追踪能力 。

图4：武大校园论坛—“二手物品有限状态机流转”顺序图

| 用例名 | 二手物品状态机流转（跳蚤市场业务闭环） |
| --- | --- |
| 用例描述 | 在系统底层的发帖模型基础上扩充专有物理实体关系。确保任意一件挂牌的校园二手商品，其状态在“待售”、“意向交易中”及“已下架”这三个互斥节点间执行严密的单向流转，并驱动前端 UI 呈现不同的视觉封锁效果 。 |
| 参与者 | 普通师生用户（兼具买方与卖方双重角色） |
| 过程流转 | 1. 卖方用户在特定专属频道录入闲置单车或教材的信息要素。 2. 数据库服务为其生成独立的 campus_flea_market_items 实体映射，赋初值“待售” 。 3. 某买方用户发起交易意向，后端服务在校验库存锁后，将系统状态跃迁至“交易中”。 4. 平台算法即刻对该商品的曝光权重进行冷处理，避免不知情用户继续涌入产生沟通冗余。 5. 在完成资金或实物交割后，卖方单方面确认，商品状态演进至终态“已下架”，该数字凭证沉淀入历史交易快照中备查 。 |

表4：“二手物品状态机流转”业务用例说明表

3.2.4 “匿名树洞交流”的用例描述

学术压力与情感波动是大学阶段无法回避的课题。本用例响应了社会学界关于非正式在线求助行为的深入研究，旨在构建一个既能释放心理压力，又能将极端网络暴力关在门外的温室环境 。

图5：武大校园论坛—“匿名树洞交流与脱敏隔离”核心逻辑图

| 用例名 | 匿名树洞交流（隐私保护与风控溯源双轨制） |
| --- | --- |
| 用例描述 | 师生在特定的情感树洞板块发文或互动时，系统前台强制抹除一切具有指向性的个人身份标识，生成虚拟面具。但在数据中台深处，系统通过逻辑隔离的日志机制，牢牢维持该次匿名发言与底层真实身份的追溯线索 。 |
| 参与者 | 普通师生用户、超级管理员 |
| 过程流转 | 1. 用户进入心理互助专区，激活前台的匿名保护屏障。 2. 后端控制器在接收到请求后，切断常规发帖逻辑中主外键实体的强映射绑定关系 。 3. 系统利用算法为该用户分配当前主题下的随机虚拟身份，将其落盘。 4. 在全校范围内的公开渲染展示区，任何人均无法通过技术手段（如网络抓包或审查元素）探视发帖人的真实学号。 5. 触发合规边界：仅当该匿名帖子触发了预设的极端违法、暴力或重度心理危机词汇时，持有最高授权的督导级管理员方可通过查阅物理隔离的映射表单，反向破译并定位发帖人，及时实施线下心理危机干预 。 |

表5：“匿名树洞交流”业务用例说明表

3.2.5 “实时消息与抖弹交互”的用例描述

在一个活跃的校园社区中，对于教务突发通知的接收或二手买卖还价的私信，刷新页面的被动等待模式是不可忍受的。此用例展示了系统如何突破 HTTP 无状态短连接的桎梏，实现毫秒级的主动触达。

图6：武大校园论坛—“基于事件驱动的实时推送”架构时序图

| 用例名 | 实时消息与交互系统消息分发（全双工通信机制） |
| --- | --- |
| 用例描述 | 用户在保持页面静止的情况下，通过后台维持的持久化链路，瞬间感知到全网对其内容的点赞、回应，或接收到管理员下发的高危全局广播，获得原生应用般的实时“抖弹”交互反馈 。 |
| 参与者 | 全站活跃的普通师生用户、WebSocket 独立服务 |
| 过程流转 | 1. 任意业务行为（如评论、关注、站内信）被后端处理完毕后，并不直接发起阻塞式的通知操作。 2. 业务服务器将消息包裹（包含动作类型与目标用户 ID）投递至 Redis 的高速发布订阅（Pub/Sub）消息队列中。 3. 游离于主程序之外的 WebSocket 独立服务持续监听该高速队列，一旦发现相关事件，立即在自身维护的连接池中检索目标用户的网络存活状态 。 4. 匹配成功后，通过双全工信道直接向前端下推数据，前端 Vue 组件即时驱动渲染出气泡通知。 5. 防雪崩处理：若面临选课季等并发洪流，即便 WebSocket 连接数被打满甚至崩溃，基于异步解耦的架构设计确保这丝毫不会拖垮论坛主站的浏览与发帖等核心 HTTP 业务链路 。 |

表6：“实时消息与抖弹交互”业务用例说明表

3.2.6 “全局检索与嵌套评论”的用例描述

为了最大限度挖掘平台内积淀的智慧资产，系统提供了一种兼顾轻量与高效的检索引擎及评论树算法。

| 用例名 | 多维标签全局检索与嵌套评论（知识图谱构建） |
| --- | --- |
| 用例描述 | 系统摒弃了昂贵沉重的全文检索引擎，转而利用组合优化策略实现模糊搜索；并在知识讨论的细分领域，支撑深度多级的分支脉络对话。 |
| 参与者 | 全站所有用户 |
| 核心机制设计 | 检索加速机制：考虑到初期服务器只有 2 核 4G 的运算窘境，完全无法拉起庞大的 Elasticsearch 节点。后端转而采用高度优化的 MySQL 轻量级模糊匹配算法。系统将用户的搜索长尾词进行切割，同时向标题库、高频 Tag 标签池及摘要快照发起多线程并发匹配。热门搜索词则被固化在 Redis 中长效存活，命中率极高，显著缓解了底层的 I/O 扫描压力 。 嵌套树状评论机制：在呈现多达数十层的辩论式回复时，为了避免海量的递归 SQL 查询将数据库拖垮，后端仅返回携带 parent_id 标志的平铺型一维数组。前端在接收到该轻量级 JSON 报文后，利用强大的客户端运算能力与 Vue 3 的组件递归特性，在浏览器内存中飞速反转构建出复杂的 DOM 树模型，极大地优化了首屏加载耗时并消灭了冗余带宽传输 。 |

表7：“全局检索与嵌套评论”底层逻辑剖析表

3.2.7 “管理后台与合规审查”的用例描述

平台必须拥有不可撼动的行政管理手段，方能维持整个数字生态的长治久安。

| 用例名 | 标签策略管理与违规内容审查（行政干预中枢） |
| --- | --- |
| 用例描述 | 为具有相应督导身份的系统管理员开辟独立管控面板。管理员可全局把控分类标签的演化方向，并对全站数据行使高优先级的逻辑切断与生杀大权。 |
| 参与者 | 系统管理员（具备超管权限的教职工或学生版主） |
| 过程流转 | 1. 管理员通过专属受控路由进入后台面板，后端内核即刻通过 JWT 中的 RBAC（基于角色的访问控制）权限矩阵检验其合法性 。 2. 系统呈现宏观的数据监控仪表盘，管理员可查阅通过监控脚本汇总的 DAU 波动曲线、底层垃圾回收（GC）频率及当前网络吞吐状态 。 3. 实施图形化的词库干预。管理员动态扩增违规黑名单词典，这些词典将实时下发给前端发帖网关用于预拦截，或供后端执行文本清洗替换 。 4. 针对存在严重争议的二手交易纠纷帖或情绪极端失控的树洞发言，管理员可一键触发物理降权、信息折叠甚至执行最高等级的用户全站封禁指令。 |

表8：“管理后台与合规审查”业务用例说明表

4. 其它软件需求描述

4.1 性能要求

为保障全校潜在的超五万名师生在频繁登陆、高频互动的过程中获取顺畅无阻的数字体验，系统架构被施加了极其严密的性能量化考评标准：

1）毫秒级响应天花板：受限于云端基础设施，系统必须利用所有优化手段压缩请求链路时延。在日常 50% 负荷的常态下，诸如鉴权解析、文章流抓取等极其重要的数据交互接口，其后端平均响应时间不得高于 300 毫秒 。在依赖 Node.js 执行的服务端渲染（SSR）环节，前端必须保证庞大的 Nuxt 组件树渲染耗时被控制在极低水位，整个页面的首屏完整呈现（TTFB+DOM 解析）绝对不得超过 1.5 秒边界限制 。

2）并发穿透抵抗力：武汉大学存在明显的周期性流量潮汐（例如开学初的海量教务资讯查询、期末复习周的考点资料集中下载）。系统必须在部署验收前，承受利用 Apache JMeter 编写的恶劣环境破坏性压力测试。即便在模拟 1000 个高活跃并发用户不断发起读写冲击的洪峰时刻，微服务间的调用依然不能出现大面积的雪崩断连，系统的吞吐量（TPS/QPS）必须企稳在设计要求之内 。

3）严苛的资源隔离界限：由于整体项目采用了低成本公有云重构方案，无法无节制地挥霍算力。在基于 Docker 的容器化编排中，承载最为沉重业务逻辑的 Java 后端进程将被施加死命令：其最大可用 JVM 堆内存（Heap Size）被强行封锁在整机物理内存的 55% 以内。多余的内存空间必须坚决保留给 Linux 操作系统内核调度、前端 Node.js 渲染进程以及极其耗费内存的 Redis 数据字典存取服务，以此在根源上掐断由于内存相互倾轧导致的 OOM 系统崩溃隐患 。

4）常态化高可用维保：系统在正式上线后，必须承诺提供近乎无感知的 7×24 小时长期稳定性输出。针对积压的庞大冷门贴吧数据、系统访问追踪日志等重度拖慢检索性能的废旧资产，将由操作系统级的定时化脚本负责，于夜间低谷期进行剥离、压缩并转入归档表，以此释放出宝贵的计算机磁盘与内存空间 。

4.2 设计约束

五名学生的开发团队要在极短时间内完成从顶层设计到全面交付的跨越，就必须在架构推进过程中向以下不可妥协的边界低头：

1）工期生命线的极端约束：本工程项目被硬性限定在总计不足七个自然周（仅 49 天）的极致敏捷生命周期内。当前已经耗费首周用于可行性与规划，实质性的代码编写阵地仅余六周 。这意味着一切耗时巨大且不直接产生核心价值的边缘炫技功能必须被毫不留情地从排期中剔除。团队将全面实施 Scrum 高压敏捷模型，严防需求蔓延。

2）技术选型的铁律闭环：鉴于前置讨论中确立的以“复用 OpenIsle 开源仓库”为起点的深层重构方针，整个开发团队的技术栈组合已经被不可逆地锁死。后端的演进必须被严格限制在基于 Java 领域的 Spring Boot 框架体系内，前端界面表现的重塑被完全框定于 Vue 3 的生态及其所衍生出的 Nuxt 服务端范式之中 。任何在攻坚途中遭遇技术瓶颈试图转投其他流行语言（如 Go 或 React）的主张，都将被视为对总体架构蓝图的严重违抗。

3）企业级代码编制约束：为防止在急速冲刺中留存难以排查的“代码坏味道（Code Smell）”，五名成员间必须订立铁血编码公约。在涉及后端逻辑梳理时，全员必须机械般地遵从阿里巴巴《Java 开发手册》标准——涵盖类名命名规范、控制方法规模在 80 行以内等强制指标 。同时，任何合并至前端代码主分支（main branch）的修改，若未能通过配置了严格规则的 ESLint 及 Prettier 前置插件自动拦截拦截检查，一律不得提交入库 。

4）机密凭证的物理阻断隔离：本系统作为真实触碰校园核心身份资产与商用级云端对象存储费用的软件设施，绝不容忍将任何涉及校方 CAS 的解密算法盐值、腾讯云 COS 的访问私钥（SecretKey）或云数据库的高权限访问密码直接硬编码暴露于业务代码仓库中。所有的涉密凭证信息，在开发态必须完全依赖操作系统的环境变量传递；在部署态则必须借由 GitHub Actions 的机密保险箱（Secrets）机制在 CI/CD 流水线流转时进行隐身动态注入与容器挂载 。

4.3 界面要求

针对武大年轻学子及教职工为主体的受众群，粗糙的开源原生 UI 将遭到灾难性的抵制。在交互视觉层面，软件系统被赋予了极高的美学与实用性要求：

1）移动优先与端侧自适应（Responsive UI）：预判超过八成以上的碎片化阅读与跳蚤市场互动行为均产生于智能手机的触屏端浏览器中。因此，基于 Vue 3 核心组合式 API 打造的前端渲染矩阵，必须在一开始就将响应式设计理念深植其内。从大屏幕桌面端的全局展开，到小尺寸移动端的平滑网格折叠，所有的 UI 组件必须展现出媲美原生应用 App 般的灵动性与操作跟手度，消灭所有横向违规溢出滚动条 。

2）高度内聚的组件化复用哲学：面对短周期内重绘数百个页面的艰巨任务，必须利用现代前端的工程范式。系统内任何在不同校园场景中被高频复用的通用视觉构件（例如：展示二手交易进展的流式瀑布卡片、带有不同院系认证徽章的用户头像挂件、可浮动的富媒体预览状态栏等），都必须被精心封装剥离为独立且内聚的单文件定制组件（SFC）。以此确保全局色彩方案与视觉语言的高度统一性，并为未来潜在的微信小程序跨端移植沉淀下优良的组件级数字资产 。

4.4 进度要求

依据软件计划任务书所框定的高压红线，这 49 天的极限征程被精准切分为四个目标高度集中的递进冲刺阶段：

- 首周（基建与规则沉淀期）：全员聚焦非代码类的扫障工作。完成项目可行性研判与本需求规格说明书的终审定稿；落地基于公有云的算力资源采买及底层网络环境的联通；且最关键的一环，成功突破向武大网信中心的系统汇报，正式拿到 CAS 统一认证测试接口的信道准入白名单 。

- 第 2 至第 3 周（架构破冰与防线重塑期 / Sprint 1）：这是决定系统能否真正“武大化”的技术深水区。主攻手将强行剥离底层原生的 Google/Discord 等海外鉴权残余代码，重构底层的验证过滤器拦截链，完成 CAS 票据解析闭环开发，打通全站安全脉络；同步展开对 MySQL 中原有的简陋用户档案与帖子实体的复杂关系重组扩表 。

- 第 4 至第 5 周（核心业务疯狂攻坚期 / Sprint 2）：前端工程师利用现成的底层接口，全速推进包含教务公告、校园特色专属 UI 的全面界面换皮与逻辑注入；后端火力全开，以极高的编码密度完成跳蚤市场复杂状态机的锁控制逻辑，以及匿名心理互助板块数据脱敏与高危溯源双轨制的设计落地 。

- 第 6 至第 7 周（全域联调与封闭冲刺期 / Sprint 3）：强制实行系统架构级别的主干分支代码封锁机制（Code Freeze）。除最高优先级的严重 Bug 紧急消杀外，全面叫停一切边缘装饰性新特性的合并。测试团队在此区间内集中投放规模化并发压测脚本与安全体检扫描；并在第 7 周结项日落幕前，输出涵盖全部系统二进制镜像包、图纸以及傻瓜式操作指南在内的整套移交资产 。

4.5 交付要求

项目在顺利抵达开发终点站并执行严格结项评审后，将以实体加密硬盘或私有安全仓库授权转移的形式，向武汉大学校方指定的接管实体无损移交以下四大类数字及智力资产 ：

1）系统级可执行母本与自动化脚本矩阵：经过深度剥离所有开发态调试断点信息的后端核心 Spring Boot whu-forum-api-v1.0.jar 可执行封包；经由前端构建工具链产出的 Nuxt 生产级静态资源压缩集群档案；基于 Docker Compose 生态的一键式全量微服务群启停编排流控制文件 。

2）底层架构级图纸与深度技术蓝图：经过多轮次翻新与实际代码变动保持严格同步的《软件需求规格说明书 (SRS)》及《软件设计说明书 (SDD)》（涵盖全站所有的物理表结构 E-R 映射、防伪溯源时序逻辑）；特别是针对未来极大可能被校内其它信息化基建共享复用而单独剥离出的 whu-cas-spring-boot-starter 安全鉴权中间件调用的标准化契约说明书 。

3）全角色覆盖的运营级赋能手册：面向掌握全站生杀大权的各院系辅导员或网络舆情中心教师群体编撰的《校园系统管理员配置与干预手册》（着重阐述违规内容阻断的操作逻辑）；以及面向全校广大学子，提供图文并茂的《武大专属校园论坛傻瓜使用指南》（重度详解如何无感利用智慧珞珈体系扫码直连入驻的防伪防骗实操流） 。

4）用于从零拉起物理环境的冷数据初始化引擎：囊括了生成底层管理员超高权限矩阵字典表、导入预设防范 XSS 与低俗辱骂词汇的强制预拦截黑名单词典，以及奠定全站核心分类格局的板块初始 SQL 定位执行脚本库 。

4.6 验收要求

质量控制网关在项目生命周期的末端行使无情的否决与熔断特权。针对移交发行的最终 V1.0 候补版本，任何只要未跨越以下三大红线标准的产物，都将被无条件拒收回炉再造：

1）网络安全防御免疫纵深检验达标：系统对诸如 SonarQube 等自动化静态安全漏洞扫描工具发起的探测，必须呈现绝对的零高危红色预警体征。系统需经受住对诸多常见深层攻击面（例如权限水平越权遍历攻击试图修改他人帖子、跨站请求伪造 CSRF 意图发起恶意操作、特别是针对极易出现防线疏漏的富文本编辑器模块内试图注入恶毒 SQL 代码的极端行为）的轮番轰炸。底层的 JWT 鉴权过滤器链条必须在面临伪造或过期 CAS 票据欺骗测试时表现得坚不可摧 。

2）极限网络洪峰抗压阀值硬性检验达标：必须由测试负责人员在与未来实际部署等规模的仿真云容器隔离环境内，施加最严苛的破坏性网络压力测试。利用 Apache JMeter 模拟出的数以千计的学子在瞬间极速疯狂刷新各类通知帖的并发洪流压制下，后端的架构微服务群组及其承载的 HTTP RESTful 处理信道必须保持稳健畅通（容忍响应降级但绝不允许发生断连性抛错）。在流量狂潮退去后，关键服务器节点的 CPU 温度及物理占载利用率必须能够即刻回落至健康安全的水位线以下，坚决不接受任何因资源锁定不释放或内部锁冲突而造成的致命死机死锁表征 。

3）核心特色业务流全链路穿透完整性验证：该测试不容许采用任何走捷径的 Mock 虚拟造假数据。审核方必须能够在全量仿真的演练服务器上，成功串接起一条完整的闭环演示操作链路：一名崭新的系统白板用户，顺畅利用武大 CAS 入口进入数字广场，随即在二手跳蚤市场模块借助获取到 COS 临时秘钥能力平滑上传闲置物品的实拍多图，并挂牌出售。在其后另一名配合测试的交易账号介入并模拟发生数字流转状态变迁后，原买方用户能够成功目睹物品在数字视野中从“待售”跃入“已下架”的历史废品库。同时在这个多角色交叉互动的漫长周期里，相关的实时动作都必须经由后端的 Redis 发布事件池精准触达给目标对象，使其浏览器侧发出准确的 WebSocket 视觉气泡推送 。唯有此全链路贯穿顺滑无卡顿，方可签署并颁发项目的放行验收批准书。

5. 软件原型

受制于本文档文本展示载体的形态约束，此处以深入解剖的前端组件化“结构语义与视觉规划交互流”替代单纯的静态图形拼贴，为 UI/UX 工程人员利用 Vue 3 的 Composition API 精确重绘页面呈现提供最直观且权威的操作蓝图 。

1）核心防伪门户：武大统一身份鉴权专属登录界面

此界面的核心使命是构建针对外部水军及灰产团队无法逾越的数字天堑，并让本校用户产生强烈的心理归属感。

- 主体视觉沉浸式布局：页面呈现剔除一切冗杂的极简主义空间感。界面背景铺设武汉大学极具文化辨识度地标建筑（如初雪覆盖的樱顶老图或巍峨的牌坊大门）的微距高质量摄影作品，并配合极其缓慢的淡入淡出组件级轮播，瞬间唤醒用户深沉的珞珈情感羁绊。

- 交互聚焦区域：页面正中央区域将浮现一块带有高级玻璃拟物特效（高斯模糊）的白色视窗卡片。此卡片彻底抛弃了在陈旧 IT 系统中司空见惯的“账号、密码输入表单框排布”。卡片内部的核心主视觉区域唯一且极其突兀地呈现一枚巨大的、带有武大专属校徽水纹底印的“通过武大统一身份认证网关登录”交互胶囊按钮。

- 交互流向预期：用户的鼠标或手指一旦触碰该核心按钮，当前悬浮在 Vue Router 栈顶的活动渲染结构将被强行挂起并冻结。整个浏览器的宏观窗体将被接管并执行强行外跳重定向动作至 authserver/login。待用户在深绿色的官方授权页面完成智慧珞珈 APP 的授权扫码验证流程后，整个应用将携带加密参数满血复活，并在极短的白屏闪烁后安全回拽直达数字广场的内场 。

2）超级信息中枢：全站动态矩阵流与结构化导视界面

这是承载用户全天候极具粘性的海量碎片化浏览以及超过一半停留时间的巨无霸级主界面阵地。

- 全局响应式吸顶导航栏（Global Header）：不论页面滚轮向下滑动多远，永远牢牢锚定在视窗顶部区域。最左侧并排展示本系统扁平化专属标识与醒目站名；其右侧嵌入一根长条状的聚合超级检索框，它充当知识向导，随时准备接受对各类长尾冷门学术资料或二手绝版教辅教材的模糊寻址命令；导航最右侧边际则安置着具备二级悬浮下拉菜单的用户专属头像位，紧挨着一枚通过 WebSocket 保持微光闪动并带红色未读计数徽章的消息收件箱实体交互图标。

- 左翼纵深功能导视折叠面板（Collapsible Sidebar）：这一功能区域利用层叠式树状手风琴菜单，将系统宏伟的板块格局（譬如标红的高亮【紧急教务公告】、绿色的【二手跳蚤市场集市】、深蓝色的【严谨学术探讨区】以及半隐匿灰色的【珞珈树洞心灵频道】）以一种具有物理空间纵深感的陈列逻辑层层推进，允许用户在此完成大类目的快速穿梭与硬性条件截断过滤。

- 右侧动态热点脉搏与飙升榜单区（Trending Widget Area）：将实时读取后端集群中由 Redis 中间件所沉淀汇总出的诸如“过去 24 小时引发最高争议的跟帖激辩”或“极速飙升的搜索关键词大字报”，以此源源不断地向大盘输送社交冲突的刺激点，促成平台用户在系统内完成多次高频度的页面跳转与注意力回流。

3）特色定制作战场景：跳蚤市场商品流交互卡片界面

此模块是对原通用文本信息流展现形式的完全颠覆与深度异构化改造。

- 动态流式卡片瀑布呈现方案：放弃条带状的阅读模式，每一个在售出的商品都被封装为一块具有独立圆角投影的等宽商品展示独立集装箱卡片。卡片视觉顶端是一张经由云端 COS 媒体处理引擎实时裁剪压缩调优后满幅呈现的实拍主图。而在其紧下方，最吸睛的区域不仅叠印了放大加粗的“红字一口价数字金额”，更利用底层传导过来的有限状态机映射数值，在此生动变幻着带有鲜明情绪暗示的标签徽章组件（翡翠绿色代表当前“火热待售”，明黄色挂锁符号昭示已被抢夺至“锁仓交易谈判中”，而黯然无光的灰色蒙层叠加横亘划线则宣告其生命周期已终结为“已下架 / 售罄归档”）。

- 合规防欺诈红色预警横幅系统：每当经验不足的新手用户点开任意一件大额（如单反相机、高配笔记本电脑）物品的详细沟通内页时，在其视野的正上方最抢眼区域，系统必须无条件强制滑出并悬浮一行带有红底白字的严正免责警示与校园反诈中心常见骗局大揭秘走马灯广播条。这不仅是履行对涉世未深年轻学子的保护屏障义务，更是平台作为运营方免除小额次生民事纠纷连带责任的必要合规免责声明动作。

4）沉浸式创作工坊：高规格富媒体 Markdown 编辑投递界面

- 核心双擎编辑对峙区（Split-View Editor）：为了满足极其严苛的学术级排版，该界面舍弃了简陋的所见即所得面板，全面转入宏大的左右均等划分分栏布局。在左侧区域，是一个自带高对比度色彩高亮解析与原生语法补全的 Markdown 专业录入大视窗；在右侧与之相抗衡的，则是由深层 Nuxt 渲染内核实时监听着左边敲击键盘动作，而毫秒不差同步将一串串字符翻译映射重组成精美图文混排最终画面的实体预览对位区。

- 工具箱矩阵与挽回动作锚点群：在视窗底部构建了永远浮动的带状工具条集群。其左侧边缘排列着能立刻向腾讯云发起切片直传高阶协议动作的“上传重型高清图片/外挂附件包”专用起落架入口组件；而右侧操作重镇则安置着极其关键的，能够立刻拦截断电意外或网崩、调用浏览器 LocalStorage 将数据强行扣留在本地内存里的“暂存入安全草稿箱”隐蔽按钮，以及最终点亮这套庞大发送系统的硕大“确认全站引爆发布”最终审判按钮。

5）平台中枢神经监控室：系统全局干预与合规审查阵列面板（极高权限行政层专供）

- 此特殊的高敏感界面集群向平台上超九成九的普通本硕博学子维持着绝对不可见的隐秘隔离态。进入该深红色的控制面板后，左侧的立柱式罗列着整个虚拟社会的底层维保手术刀清单矩阵：它包含了“触及红线的高危标签黑名单隔离库动态维护”、“下放或者剥夺部分普通用户组乃至部分院系超级版主权限池配额的调整面板”、“用于实时盯防与预警腾讯云 COS 图床由于图片泛滥造成流量超发而面临账单爆仓的用量健康监控彩色水管图表仪表盘”，以及最为隐秘且只有特大校园心理危机事件时方可开启的“匿名发帖强制物理主键追踪溯源解密日志沙盒审查暗格”。右边异常开阔的主干区域，则全部让位于呈现出密集行与列构成的数据增删改查主操作大网格表盘（DataGrid），使得持有极高权限指令的行政老师能如同俯视棋局般轻易地完成对复杂棘手的网络发酵环境的物理拨乱反正与深度舆论切断干预。

第三部分

软件设计说明书

文档变更历史记录

| 序号 | 变更日期 | 变更人员 | 变更内容详情描述 | 变更后的版本号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | V1.0 |
| 2 |  |  |  | V2.0 |
| 3 |  |  |  | V3.0 |

此处插入终版《软件设计说明书》…

第四部分

测试说明书

文档变更历史记录

| 序号 | 变更日期 | 变更人员 | 变更内容详情描述 | 变更后的版本号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | V1.0 |
| 2 |  |  |  | V2.0 |
| 3 |  |  |  | V3.0 |

此处插入终版《测试说明书》…

第五部分

用户手册

此处插入用户手册…

第六部分

维护记录/验收报告

此处插入维护记录/验收报告…

第七部分

个人总结报告

此处依次插入各小组成员的个人总结报告…

组号+姓名+班序号

- 我完成的工作

- 软件开发

- 项目管理

- 我的体会

可涉及：

- 软件开发、项目管理中经验、教训、学到的东西（技术、方法、经验、领悟等）

- 各阶段负责人在进行软件管理时的体会

- 工作结果与预期的比较、评价

- 我的贡献度

第八部分

小组个人贡献评分表

此处插入终版小组个人贡献评分表（期末填）。

|  |  |  |  | 小组个人贡献评分表(全程) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组号： |  | A26___ |  | 项目： |  |  |  |  |  |
|  | 班序号、学号 |  |  | 姓名 | 角色 |  | 贡献比 | 主要贡献 |  |  |
| 1. | SE |  |  |  |  |  | % |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 说明：贡献比应实事求是，忌平均分配。主要贡献处填写开发全生命周期的个人主要工作内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |